附件

海南省高质量推进宜居宜业和美乡村建设年度主要目标任务表

| 重点任务 | 总体目标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施和美乡村布局优化行动 | 新建1000个左右和美乡村，建成环岛旅游公路、环热带雨林国家公园公路和美乡村风景线，成为海南自由贸易港的靓丽名片。 | 印发《海南省深入学习浙江“千万工程”经验 高质量推进宜居宜业和美乡村建设实施方案》。分类推进村庄规划和村庄设计，新建100个和美乡村。打造五指山毛纳村等“五朵金花”，启动建设和美乡村风景线。研究制定宜居宜业和美乡村标准和清洁乡村标准。 | 新建200个和美乡村，其中：建设环岛旅游公路和美乡村50个、环热带雨林国家公园公路和美乡村20个。“应编尽编”村庄建设规划100%审批和入库。编制和美乡村建设村庄名录。打造“双环”和美乡村风景线。对2023年建设的100个和美乡村进行认定。 | 与自由贸易港封关运作顺利并轨。新建200个和美乡村，其中：建设环岛旅游公路和美乡村100个、环热带雨林国家公园公路和美乡村20个。对2024年建设的200个和美乡村进行认定。 | 新建250个和美乡村，其中：建设环岛旅游公路和美乡村100个以上、环热带雨林国家公园公路和美乡村30个以上。对2025年建设的200个和美乡村进行认定。 | 新建250个和美乡村，其中建设环岛旅游公路和美乡村150个、环热带雨林国家公园公路和美乡村30个以上。对2026年建设的250个和美乡村进行认定。 | 省农业农村厅、省旅游和文化广电体育厅、省交通运输厅、省林业局，各市县。 |
| 二、实施农村人居环境整治提升行动 | 整治提升10000个左右清洁乡村，农村人居环境持续改善。 | 持续开展全域整治，整治提升1000个清洁乡村。完成2.2万座农村户厕防渗漏改造，开展农村新改户厕质量“大比武”活动，建立健全农村公厕管护机制。农村生活污水治理率达55%。建立农村黑臭水体长效动态校核、管控机制。全省50%以上的行政村建有生活垃圾分类投放屋（亭）。 | 整治提升2000个清洁乡村。持续推进农村户厕防渗漏改造，农村户厕规模性问题零发生。农村生活污水治理率达75%以上。基本实现农村生活污水处理设施“建、管、用”一体化。农村厕所粪污与生活污水一体化治理水平明显提升。推进农村生活垃圾分类减量，全省70%以上的行政村建有生活垃圾分类投放屋（亭）建设。 | 全面完成农村人居环境整治提升五年行动。整治提升2000个清洁乡村，持续推进农村户厕防渗漏改造，农村厕所粪污资源化利用36万立方以上。农村生活污水治理率达90%以上，全面完成行政村生活垃圾分类投放屋（亭）建设。 | 整治提升2500个清洁乡村。基本完成农村户厕防渗漏改造，农村生活污水治理率达95%以上，农村生活垃圾分类处置体系进一步完善。 | 整治提升2500个清洁乡村。全面完成农村户厕防渗漏改造，农村生活污水治理率达100%，农村生活垃圾治理水平全面提升。 | 省农业农村厅、省生态环境厅、省卫生健康委、省住房城乡建设厅、省水务厅、省林业局，各市县。 |
| 三、实施乡村基础设施和公共服务建设提升行动 | 乡村重点基础设施和公共服务日益完善，农村生产生活条件逐步提升。 | 清洁乡村主干道和公共场所路灯安装率达到10%。评选10条省级“美丽农村路”。新建村内道路100公里以上。农村自来水普及率达90.5%，规模化工程服务农村人口比例达57%。农村居民生活人均年用电量提高到525千瓦时，农村地区居民家庭燃气覆盖率达90%以上。强化农村风貌管控，推广高品质农房图集。学前教育毛入园率达91%以上，九年义务教育巩固率达95.5%。 | 清洁乡村主干道和公共场所路灯安装率达30%。评选10条省级“美丽农村路”。新建村内道路100公里以上。农村自来水普及率达91%，规模化工程服务农村人口比例达59%。农村居民生活人均年用电量提高到550千瓦时，农村地区居民家庭燃气覆盖率达95%以上。学前教育毛入园率达91.5%以上，九年义务教育巩固率达95.8%。 | 清洁乡村主干道和公共场所路灯安装率达到50%。评选10条省级“美丽农村路”新建村内道路100公里以上。农村自来水普及率达92%，规模化工程服务农村人口比例达63%。全面消除农村危房。学前教育毛入园率达92%以上，九年义务教育巩固率达96%。 | 清洁乡村主干道和公共场所路灯安装率达到75%。评选10条省级“美丽农村路”，新建村内道路100公里以上。农村自来水普及率达94%，规模化工程服务农村人口比例达64%。 | 清洁乡村主干道和公共场所路灯安装率达到100%。累计评选50条省级“美丽农村路”。累计完善村内道路500公里以上。农村自来水普及率达96%以上，规模化工程服务农村人口比例达65%以上。 | 省交通运输厅、省农业农村厅、省教育厅、省住房城乡建设厅、省水务厅，各市县。 |
| 四、实施优势特色产业培育行动 | 乡村优势特色产业蓬勃发展。 | 启动凤梨、地瓜全产业链培育发展三年行动，推广水稻“当家”品种10万亩，新增桁架类养殖网箱5个。发展南繁产业，力争种业产值突破120亿元。培育集特色种养、生产加工、休闲观光、养老育幼等功能于一体的农文旅融合项目。累计培育、认定63家以上特色鲜明的共享农庄。秸秆综合利用率、农膜回收率、畜禽粪污资源化利用率均达85%以上。 | 推动在建的7个大型桁架类养殖装备、63个重力式深水网箱建成投产，新增养殖水体270万立方米。培育30个市县区域公用品牌和30个企业品牌，创建10个“海南鲜品”农业示范基地。累计培育、认定68家以上特色鲜明的共享农庄。秸秆综合利用率、农膜回收率、畜禽粪污资源化利用率均达87%以上。 | 推广水稻“当家”品种60万亩，推广新奇特优品种50个。引导农户种植优质凤梨品种15万亩以上、优质地瓜品种25万亩以上。累计培育、认定72家以上特色鲜明的共享农庄。秸秆综合利用率、农膜回收率、畜禽粪污资源化利用率均达89%以上。 | 水产养殖水体累计达1100万立方米以上。新认定绿色优质农产品100个以上。豇豆抽检合格率达到95%以上。累计培育、认定75家以上特色鲜明的共享农庄。秸秆综合利用率、农膜回收率、畜禽粪污资源化利用率均达90%以上。 | 全省主要农作物累计培育10个品牌价值超百亿元的农产品区域公用品牌。累计培育、认定80家特色鲜明的共享农庄，国家现代农业产业园、优势特色产业集群、产业强镇等累计共建30个以上，省级以上农（林）业龙头企业增加到200家。 | 省农业农村厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省市场监管局、省林业局，各市县。 |
| 五、实施多渠道促农增收行动 | 农民持续增收致富。 | 农民人均可支配收入增长9.5%，超过20930元。全省累计30%的村集体年收益超10万元，10%的村集体年收益超30万元。认定8家林下经济示范基地。开展农民工职业技能培训，培育高素质农民4000人以上。 | 农民人均可支配收入增幅快于经济增速，保持稳定较快增长。全省累计40%的村集体年收益超10万元，15%的村集体年收益超30万元。认定8家林下经济示范基地。开展农民工职业技能培训，培育高素质农民4000人以上。 | 农村居民可支配收入增幅快于城镇居民收入增幅，快于全国平均增速，经营净收入保持高于全国平均水平，工资性收入、转移净收入与全国差距明显缩小。全省累计50%的村集体年收益超10万元，20%的村集体年收益超30万元。认定6家林下经济示范基地。 | 城乡居民收入差距进一步缩小，与全国农民人均可支配收入差距逐步缩小。全省累计52%的村集体年收益超10万元，22%的村集体年收益超30万元。认定6家林下经济示范基地。 | 农民收入结构持续优化。全省累计55%的村集体年收益超10万元，25%的村集体年收益超30万元。累计认定林下经济示范基地30家以上。 | 省农业农村厅、省自然资源和规划厅、省人力资源社会保障厅、省林业局，各市县。 |
| 六、实施海南自由贸易港乡村治理提升行动 | 乡村治理持续改进，乡村文明蔚然成风。 | 村内矛盾纠纷调处化解率达50%。乡村治理积分制应用基本覆盖行政村。开展万宁、琼中、乐东全县域乡村智慧治理试点建设。农民参与乡村建设的参与率、知晓率、满意度均达80%以上。开展文明乡风“七个倡导”微视频、微电影、微动漫宣传展示。挖掘培育100个乡村先进典型。启动“美丽海南我行动”三年行动计划。争创1个中国重要农业文化遗产。开展文化下乡活动3600场次以上。 | 村内矛盾纠纷调处化解率达55%。乡村治理积分制应用农户参与率达70%以上。持续推进乡村智慧治理。挖掘培育100个乡村先进典型。农民参与乡村建设的参与率、知晓率、满意度均达85%以上。争创“海南热带雨林和黎族传统聚落”世界双遗产。开展文化下乡活动3700场次以上。 | 村内矛盾纠纷调处化解率达60%。乡村治理积分制农户参与率达75%以上。持续推进乡村智慧治理。挖掘培育100个乡村先进典型。“海南热带雨林和黎族传统聚落”世界双遗产保护传承取得新进展。争创1个中国重要农业文化遗产。开展文化下乡活动3800场次以上。 | 村内矛盾纠纷调处化解率达65%。乡村治理积分制农户参与率达80%以上。全面推进乡村智慧治理。挖掘培育100个乡村先进典型。开展文化下乡活动3900场次以上。 | 村内矛盾纠纷调处化解率达70%。乡村治理积分制农户参与率达85%以上。累计挖掘培育500个乡村先进典型。开展文化下乡活动4000场次以上。 | 省委宣传部、省委政法委、省委农办、省旅游和文化广电体育厅、省农业农村厅、省司法厅、省民政厅、省民宗委、省住房城乡建设厅、省林业局、省乡村振兴局、省信访局，各市县。 |