附件

海南省政务信息整合共享专项行动实施方案任务清单

| 序号 | 工作任务 | 工作内容及进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设省政务数据管理运行中心 | 2017年11月底前，将省政府会展楼一楼多功能厅及周边配套区域进行功能性改造，建设会商室、指挥厅、办公坐席和显示屏，并全面接入我省政务信息网络、数据、平台和应用系统，实现全省政务数据汇集、共享、展现和公共安全管理与应急的会商、指挥、联动，建成省政务数据管理运行中心。 | 省工业和信息化厅、省政府办公厅、省机关事务管理局 | 各市县、省有关部门配合 |
| 2 | 开展政务信息系统清查审计 | 2017年9月底前，省直各部门及各市县政府完成部门系统、本辖区信息系统数量、名称、功能、使用范围、使用频度、审批部门、审批时间、验收时间、投资规模、经费来源等自查工作，将自查情况报省审计厅和省工业和信息化厅。 2017年9月底前，省审计厅组织开展信息系统现场专项审计并于2017年12月底前完成。 2017年12月底前，完成对系统使用与实际业务流程长期脱节、功能可被其他系统替代、所占用资源长期处于空闲状态、运行维护停止更新服务，以及使用范围小、频度低的“僵尸”信息系统的清理。 | 省审计厅、省工业和信息化厅及各市县审计、工信部门 | 省各部门、各市县政府 |
| 3 | 推进政务信息共享 | 2017年10月底前，各级部门对省信息共享交换平台开放使用授权。 | 省各部门、各市县政府 |  |
|  |  | 2017年10月底前，完成共享采集云的部署。 2017年11月底前，通过对共享采集云授权，完成50%各级政务部门非涉密政务信息系统与省信息共享交换平台对接。 2017年12月底前，通过对共享采集云授权，完成100%各级政务部门非涉密政务信息系统与省信息共享交换平台对接，信息共享率接近100%。 2017年12月底前，建成全省政务信息共享网站，为各部门提供信息共享服务。 | 省党政信息中心 | 省各部门、各市县政府 |
| 4 | 编制政务信息资源目录 | 2017年10月底前，省直各部门、各市县政府完成本系统、本辖区政务信息资源目录的梳理并报省工业和信息化厅汇总。 2017年12月底前，省工业和信息化厅完成全省政务信息资源目录的梳理并纳入省信息共享交换平台统一登记注册管理。 2018年12月底前，构建形成全省统一、动态更新、共享校核、权威发布的政务信息资源目录体系。 | 省工业和信息化厅 | 省各部门、各市县政府 |
| 5 | 整合部门内部信息系统 | 2017年9月底前，全省各级政务部门制定完成本部门政务信息整合共享清单和方案。 2018年6月底前，各部门原则上将分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”，并将整合后的非涉密“大系统”接入省信息共享交换平台。 | 全省各级政府及其部门 |  |
| 6 | 建设完善电子政务网络 | 2017年12月底之前，完成省各部门电子政务外网的全接入。 | 省工业和信息化厅、省党政信息中心 | 省各部门 |
|  |  | 2018年6月底前，各市县以专线接入方式实现电子政务外网的乡镇、行政村和市县各部门的全覆盖。 | 各市县政府 | 省党政信息中心 |
|  |  | 2018年1月底前，省各部门制定部门业务专网迁移计划。 | 省各部门 |  |
|  |  | 2018年12月底前，按照迁移计划完成部门业务专网向政务外网或政务内网迁移。 | 省党政信息中心、省委办公厅、省政府办公厅 | 省各部门 |
|  |  | 2017年12月底前，完成省电子政务内网省委网络节点和省政府网络节点的建设和互联互通，建成省级政务内网网络平台。 | 省委办公厅、省政府办公厅 | 省各部门、各市县政府 |
|  |  | 2018年12月底前，拓展政务内网覆盖范围，完成人大、政协、法院、检察院、省直各部门和中央驻琼单位的网络接入，市县政府按需接入。 |  |  |
| 7 | 建设完善信息共享开放基础平台 | 2017年12月底前，升级完善全省统一的政务大数据公共服务平台和政务数据开放平台，满足各级政务部门的需求。 2018年6月底前，完成省信息共享交换平台省直部门和市县节点的部署，实现省信息共享交换平台省、市县全覆盖。 | 省党政信息中心 | 省各部门、各市县政府 |
| 8 | 建设完善基础信息数据库 | 2017年9月底前，升级完善全省统一的人口、法人库并及时更新。 | 省工业和信息化厅 | 省有关部门、各市县政府 |
|  |  | 2017年9月底前，升级完善全省统一的空间地理库并及时更新。 | 省测绘地理信息局 |  |
|  |  | 2017年9月底前，建成全省统一的企业信用信息库并及时更新。 | 省工商局 |  |
|  |  | 2018年12月底前，建成全省统一的自然人信用信息库并及时更新。 | 省发展改革委、省政府金融办（省信用办） |  |
|  |  | 2017年9月底前，升级完善全省统一的建成电子证照库并及时更新。 | 省政府政务服务中心 |  |
|  |  | 2018年12月底前，建成全省统一的房地产信息库并及时更新。 | 省住房城乡建设厅 |  |
|  |  | 2018年12月底前，建成全省统一的公共视频等基础信息数据库并及时更新。 | 省公安厅、省综治办 |  |
|  |  | 2018年12月底前，建成全省统一自然资源库并及时更新。 | 省国土资源厅 |  |
| 9 | 推动公共信息开放 | 2017年12月前，建成全省统一的公共数据开放网站。 | 省党政信息中心 |  |
|  |  | 2017年12月前，在信用、交通、医疗、卫生、就业、社保、地理、文化、教育、科技、资源、农业、环境、安监、食药监、金融、质量、统计、气象、企业登记监管等涉及民生领域的政务数据试行向社会开放。 2018年6月底前，基于政务信息资源目录体系，省直各部门、市县政府完成本部门、本辖区公共信息资源开放目录制定，并提交省工业和信息化厅审核汇总，形成全省政务信息资源开放计划。 | 省各部门、各市县政府 |  |
| 10 | 推行无纸化办公 | 加快办公系统和公文交换系统的推广应用，2017年底实现省级政府部门无纸化办公全覆盖，2018年底实现全省各市县政府部门无纸化办公全覆盖。 | 省党政信息中心 | 省有关部门、各市县政府 |
| 11 | 深化互联网+政务服务 | 2017年12月底前，实现20%的政务服务事项“不见面审批”；2018年6月底前，实现50%的政务服务事项“不见面审批”；2018年12月底前，实现80%的审批服务事项“不见面审批”。 | 省政府政务服务中心、省工业和信息化厅 | 省有关部门、各市县政府 |
|  |  | 2017年12月底前，国土、环保、卫生、人社、消防、农业、财政、质监、住建、交通、民政等11个部门18个与政务服务相关业务系统与“一张审批网”实现互联互通和数据共享。 2018年6月底前，旅游、农业、工信、财政、教育、公安、残联、司法、住建、交通、商务、质监、林业、海关、海洋、外汇、检验检疫、文化、工商、环保、卫生、民政等22个部门的62个国家部委业务系统中，力争50%以上业务系统实现与“一张审批网”的数据共享；2018年12月底前，力争全部业务系统实现与“一张审批网”的数据共享。 |  | 省旅游委、省国土资源厅、省农业厅、省财政厅、省教育厅、省公安厅、省人力资源社会保障厅、省残联、省司法厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省商务厅、省质监局、省林业厅、海口海关、省海洋与渔业厅、省外汇局、海南出入境检验检疫局、省文化广电出版体育厅、省工商局、省生态环境保护厅、省卫生计生委、省民政厅、省公安消防总队 |
|  |  | 2018年3月底前，完善电子证照库，电子证照在全省40多个省直部门和各市县全面推广应用，实现政务服务“少带证照” “免带证照”。 |  | 省有关部门、各市县政府 |
|  |  | 2018年6月底前，“一张审批网”在100%覆盖省、市县、乡镇和90%覆盖行政村的基础上，实现行政村覆盖率100%，实现政务服务全省全覆盖。 |  | 各市县政府 |
|  |  | 2018年6月底前，推广微信、微博、移动APP、服务热线等应用渠道，建立“微政务”服务平台，通过“微政务”平台实现全省“一张审批网”的咨询、受理、办理、查询和投诉等服务功能，为企业和群众提供统一、智能的“手机一点通”政务服务，推广多样便捷的办事渠道。 |  | 省有关部门、各市县政府 |
| 12 | 深化互联网+海南特色产业 | 建设海南省农业大数据服务平台，基于海南省政务大数据服务平台，对土地、生产、市场、金融等涉农数据进行整合，构建海南省农业大数据库，将涉农数据与海南基础地理数据叠加，实现农业大数据展示一张图，体现海南农业生产活动的时空分布，拓展农业产业应用服务，包括政府公共管理、畜牧业监管、农药监管、农业金融服务、农村电子商务和农产品质量安全追溯等农业应用。 | 省农业厅 | 省有关部门、各市县政府 |
|  |  | 建设海南省环境监管信息综合管理平台，以海南省生态环境监测管理为主线，建立生态环境数据共享采集机制，加强生态环境监测数据的采集，推进水务、卫生、国土、海洋、农业、林业等各行业生态环境监测数据的整合共享，建立生态环境监测数据库，深化环境监测大数据的挖掘分析和综合应用，为我省的环境监管工作提供综合决策技术支持。 | 省生态环境保护厅 | 省有关部门、各市县政府 |
|  |  | 建设海洋渔业通信指挥中心等行业大数据平台，构建“人、船、地、海、岛、空、天”海洋渔业综合行政执法立体管控体系，建设“一图、一网、一云”（一张海洋地理环境图、一个海洋渔业综合信息网、一个海洋渔业云数据平台），实现海洋渔业监察信息的自动采集、智能分析、综合显示、辅助决策、指挥控制，提高管理效益，为海洋渔业提供服务。 | 省海洋与渔业厅 | 省有关部门、各市县政府 |
| 13 | 建立健全政策法规和标准规范。 | 2017年12月底前，制定出台《海南省政务信息化工程建设管理办法》《海南省政务信息资源管理办法》。 2017年12月底前，推动将《海南省大数据应用与开放条例》纳入2018年立法计划。 2017年12月底前，研究制订政务数据标准体系，包括数据采集、数据质量、目录分级分类与管理、共享交换接口、共享交换服务、数据开放应用、网络安全保障等标准。 | 省法制办、省工业和信息化厅 |  |
| 14 | 建设全省政务数据中心、政务云和容灾备份中心 | 2018年6月底前，扩大省政府数据中心机房，增强省政务云设备部署，全面提升省政府数据中心和省政务云承载力，满足各级政务部门的需求。 2018年12月底前，现有市县、部门政务数据中心和政务云分步逻辑整合并入或物理迁移至省政府数据中心和省政务云。 2018年12月底前，建设全省统一的电子政务容灾备份中心，2018年12月底前，基本满足各部门各市县政府电子政务容灾备份的需要。 | 省党政信息中心 | 省各部门、各市县政府 |
| 15 | 建设宏观经济决策分析信息平台 | 2017年12月底前，实现省信息共享平台与国家发展改革委互联网大数据中心的互联网数据库互联互通和数据同步，包括新闻数据、论坛数据、微博数据、微信公众号数据、学术智库、就业数据、房地产数据、搜索指数数据、电商商品销售数据、经济统计数据、地图数据、企业投融资数据、招投标等数据。 2018年6月底前，宏观经济决策分析信息共享平台初步建成，实现国家互联网数据和省宏观经济数据的关联融合应用分析，形成常态化宏观经济分析报告制度。 | 省发展改革委、省统计局 | 省有关部门 |
| 16 | 构建“多规合一”信息综合管理平台 | 2017年12月底前，初步建成“多规合一”信息综合管理平台，实现省、市县总体规划和土地、林地、城市、海洋、生态红线、“五网”等专项规划相关数据的整合共享，实现“多规合一”数据的量化动态分析、统计评价、决策支持和总体规划“一张图”。 2018年6月底前，“多规合一”信息管理平台与省网上行政审批系统进一步对接，建立省、市县（区）、乡镇三级联动的规划“一张审批网”，各级政府部门基于“一张审批网”，开展规划审批、规划管控、投资项目监管等工作。 | 省规划委、省测绘地理信息局 | 省发展改革委、省旅游委、省农业厅、省工业和信息化厅、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省海洋与渔业厅、省水务厅、省林业厅、省生态环境保护厅、省政府政务服务中心，各市县政府 |
| 17 | 搭建综合治税信息管理平台 | 2017年8月底前，初步建成综合治税信息管理平台，完成平台与省工商局、省国税局、省工业和信息化厅3家单位涉税信息系统对接，实现信息共享和业务协同。 2017年12月底前，完成平台与财政、发改、公安、交通、审计、国土、住建、统计、质监、房管，以及法院、检察院等12家单位涉税信息的系统对接，实现信息共享和业务协同，进一步夯实税源管理，堵塞税收流失。 | 省地税局 | 省国税局、省工商局、省财政厅、省工业和信息化厅、省国土资源厅、省审计厅、省统计局、省发展改革委、省公安厅、省交通运输厅、省质监局、省住房城乡建设厅、省检察院、省高级法院等有关部门 |
| 18 | 建设口岸国际贸易“单一窗口”服务平台 | 2018年6月底前，初步建成口岸国际贸易“单一窗口”服务平台，完成机场离岛信息、进出口企业信息、物流信息、海防监控信息等8大信息库数据整合，实现平台与海关、检验检疫、海事、边防、边检等部门内部相关业务系统对接，实现信息共享和业务协同。外贸、运输企业和外国免签证入境旅行团通过“单一窗口”平台一点接入，一次性申报，各监管部门统一依托“单一窗口”平台对进出口货物、出入境交通工具和人员等口岸通关事项进行审批、查验、放行和反馈，实现联合监管。 | 省海防与口岸办 | 海口海关、海南出入境检验检疫局、海南海事局、海口出入境边防检查总站、省公安边防总队 |
| 19 | 建立社会信用信息应用平台 | 2017年12月底前，初步建成海南省企业信用信息共享平台、海南省政府信用信息系统和全国企业信用信息公示系统（海南）。 | 省工商局、省政府政务服务中心 | 省有关部门、各市县政府 |
|  |  | 2017年9月底前，各市县政府按照省级市场主体事中事后协同监管平台的技术标准完成市县子平台建设；完成各部门涉企信息归集资源（行政处罚部分3667项、行政许可部分568项）的目录编制。 | 省工商局 | 省有关部门、各市县政府 |
|  |  | 2017年10月底前，完成省和市县两级市场主体事中事后协同监管平台对接和联调联试。 | 省工商局 | 各市县政府 |
|  |  | 2017年12月底前，全面建成省级市场主体事中事后协同监管平台，实现涉企信息归集政府部门的总体覆盖率不低于70%。 | 省工商局 | 省有关部门、各市县政府 |
|  |  | 2018年10月底前，完成全国信用信息共享平台（海南）系统开发和实施，包括与海南省政府信用信息系统、全国企业信用信息公示系统（海南）的对接，统一为社会提供基础信用信息服务。 | 省政府金融办（省信用办）、省发展改革委、省工商局、省政府政务服务中心 | 省有关部门、各市县政府 |
|  |  | 2018年12月底前，建成全省统一的自然人信用信息库，并与全国信用信息共享平台（海南）系统对接。 | 省发展改革委、省政府金融办（省信用办） | 省有关部门、各市县政府 |
| 20 | 建设互联网+防灾减灾应用平台 | 2017年9月底前，初步建成互联网+防灾减灾应用平台，完成平台与国土、交通、公安、环保等9厅局的涉灾信息资源数据编目、系统对接和信息共享和业务协同。 2017年12月底前，完成省教育厅、省文化广电出版体育厅、省卫生计生委、省住房城乡建设厅等24部门的系统对接，实现信息共享和业务协同。 | 省水务厅、省政府办公厅、省工业和信息化厅 | 省综治办、省教育厅、省文化广电出版体育厅、省卫生计生委、省住房城乡建设厅、省商务厅、省安全监管局、省扶贫办、省粮食局、省水文局、省应急办、省通信管理局、省测绘地理信息局、省地震局、海南电网公司、海南移动公司、中国电信海南分公司、中国联通海南分公司、中国铁塔海南公司、省军区、武警海南省总队、武警海南省消防总队、海口市市容市政委、三亚市市容市政委 |
| 21 | 建设公共安全管理与应急综合平台 | 2017年9月底前，梳理全省公共安全管理与应急响应相关的信息资源目录。 2017年11月底前，完成公共安全管理与应急综合平台与省住房城乡建设厅、省民政厅、省卫生计生委、省生态环境保护厅、省水务厅、省安全监管局等部门相关业务系统互联互联和数据共享。 2017年12月底前，实现部门公共安全和应急响应有关的业务数据与GIS（地理信息系统）数据的关联应用，实现基于地图展现区域安全、应急运行情况。 2018年6月底前，完成平台建设，实现社会管理和应急事件的统一分拨和协同处置，提升政府公共安全管理和应急能力。 | 省应急办、省工业和信息化厅、省测绘地理信息局 | 省综治办、省公安厅、省住房城乡建设厅、省民政厅、省卫生计生委、省生态环境保护厅、省水务厅、省安全监管局、省地震局、省气象局、各市县政府 |
| 22 | 人口健康信息服务平台 | 2017年12月底前，完成部署全省的基层医院管理信息系统应用，并上线运行；推进完成全省基层医疗结构和各大医院的用卡环境。 2018年6月底前，升级完善全省统一的人口健康信息平台，实现与海口、三亚2个市级人口健康信息平台的互联互通、信息共享。 2018年9月底前，基本完成全省各级公立医疗机构升级改造“以电子病历为核心的医院信息系统”，并与人口健康信息平台对接，实现健康医疗信息的互联共享、上下联动、业务协同。 2018年12月底前，整合全省各级医疗服务机构线上线下资源，全面实现省级平台与国家人口健康信息平台互联互通。建设和完善居民电子健康档案，建设区域电子病历数据库，建设区域双向转诊、远程影像集中诊断平台、远程心电诊断系统、远程检验系统等远程医疗服务协同信息系统，实现医疗业务协同、信息共享。以业务系统应用为驱动，构建全科医生签约服务，实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，引导优质医疗资源下沉到基层，形成科学合理的就医秩序，逐步建立和完善符合我国国情的海南省区域分级诊疗服务体系。 | 省卫生计生委 | 各市县政府、各级医疗机构 |
| 23 | 建设智能交通综合管理平台 | 2018年3月前，初步建成智能交通综合管理平台，省公安厅、省交通运输厅完成交通卡口视频系统整合。 2018年8月底前，实现交通、公安、城管、安监、气象、测绘等部门涉交通数据信息资源共享，最大程度向社会开放交通设施、运营、换乘、气象等信息。 2018年12月底前，初步建成我省智能交通综合管理平台，基本实现公众通过移动互联终端及时获取交通动态信息、掌上完成导航、票务和支付等客运全程“一站式”服务。 | 省公安厅、省交通运输厅 | 省住房城乡建设厅、省安全监管局、省气象局、省测绘地理信息局等有关部门，各市县政府 |
| 24 | 建设精准扶贫信息应用平台 | 2017年11月底前，初步建成精准扶贫信息应用平台，完成省民政厅、省财政厅、省教育厅、省住房城乡建设厅、省卫生计生委、省残联、省公安厅、省金融办、省水务厅、省民宗委、省农业厅、省文化广电出版体育厅、省林业厅、省工商局、省总工会、省发展改革委、有关银行等17个单位的扶贫数据对接共享。 2017年12月底前，完成平台建设，实现对扶贫对象动态管理、扶贫业务全程信息化管理、扶贫数据分析和可视化展示等。 | 省扶贫办 | 省民政厅、省财政厅、省教育厅、省住房城乡建设厅、省卫生计生委、省残联、省公安厅、省政府金融办、省水务厅、省民宗委、省农业厅、省文化广电出版体育厅、省林业厅、省工商局、省总工会、省发展改革委、有关银行 |
| 25 | 建设市场监管综合信息平台 | 2017年11月底，初步完成省发展改革委、省旅游委、省农业厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省商务厅、省工商局、省食品药品监管局、省质监局等等48家省级单位和市县政府与市场监管相关的信息资源目录的梳理。 2017年12月底前，初步建成省市场监管综合平台，建立市场主体名录库、执法检查人员名录库和执行依据库，推广运用电子化手段，实现对全省“双随机一公开”抽查检查任务管理、抽查检查计划实施、抽查检查结果管理和信息公示的全程留痕。 2017年12月底前，实现与省工商局、省食品药品监管局、省质监局、省商务厅等单位与市场监管有关的信息资源共享。 2018年6月底前，完成省发展改革委、省旅游委、省农业厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省商务厅、省工商局、省食品药品监管局、省质监局等48家省级单位和市县政府相关部门与市场监管有关的信息资源归集整合，建立横向到时边、纵向到底的监管网络，促进跨部门联合监管执法，提升对市场主体的事中事后监管能力。将市场监管数据进行关联分析，对市场主体监管风险预测、预警。 | 省工商局、省编办 | 省发展改革委、省旅游委、省农业厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省商务厅、省食品药品监管局、省质监局等48家省级单位，各市县政府 |
| 26 | 智慧旅游公共服务平台 | 2017年12月底前，充分整合旅游相关各服务监管部门、企业和机构的信息资源，实现对旅游城市、重点景区游客流量的监管、预警和及时分流疏导，提供全省旅游产业发展数据，加强旅游统计分析。 2018年6月底前，建立海南旅游商品电子商务平台和互联网免税购物平台，并与各大互联网旅游服务商对接合作，大力支持各市县特色旅游商品，重点是景区、餐饮点、购物场所、文化娱乐场所的旅游产品开发。 2018年12月底前，逐步向各级旅游行政管理部门、旅游企业及电子商务平台开放旅游数据资源，鼓励数据融合和协同创新，推动智慧旅游发展，推动国际化旅游营销平台合作与建设，大力开展旅游国际化促销，提高海南旅游国际化水平。 | 省旅游委 | 省有关部门、各市县政府 |
| 27 | 建立政务信息资源共享负面清单 | 2018年3月底前，各部门、各市县政府梳理出本部门本市县的政务信息资源共享负面清单并报省工业和信息化厅审核。 2018年6月底前，省工业和信息化厅会同相关部门对各部门、各市县报送的政务信息资源共享负面清单审核，除列入负面清单的政务信息资源外，各单位应将信息资源交换至省信息共享交换平台。 | 省工业和信息化厅、省国家保密局、省编办 | 省法制办、省各部门、各市县政府 |
| 28 | 开展政务信息整合共享考核督办 | 2017年9月底前，制定政务信息整合共享考核指标体系，按年度对省直部门和市县政府政务信息整合共享情况进行考核。 | 省政府督查室、省工业和信息化厅 |  |
|  |  | 2017年9月起，省政府督查室将省直部门和市县政府政务信息整合共享纳入省政府督查督办事项，每月开展专项督查并通报督查结果。 | 省政府督查室 |  |
| 29 | 加强安全保障 | 强化政务信息整合共享的网络和信息安全管理，推进政务信息资源共享风险评估。 | 省网信办 | 省公安厅、省工业和信息化厅、省国家保密局 |
|  |  | 按照相关法律法规，保障政务信息资源使用过程中的国家、法人、个人信息安全。加强政务信息资源采集、共享、使用的安全保障工作，凡涉及国家秘密的，应当遵守有关保密法律法规的规定。 | 省各部门、各市县政府 |  |
|  |  | 加强省信息共享交换平台安全防护，切实保障政务信息资源共享交换的数据安全。 | 省工业和信息化厅 |  |