附件1

附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：      信息系统建设费

项目单位：     省委统战部信息中心

主管部门：       省委统战部

评价时间：  2017 年 4 月 20 日至 2017 年 6 月 20 日

组织方式：□财政部门     □主管部门    项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组     项目单位评价组

评价单位（盖章）：省委统战部信息中心

上报时间：2017年7月20日

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 等级保护三级 | 安全防护满足等级保护三级要求的指标率 | 100% | 95-100% | 90-95% | 90%以下 |
|  | 会议室改造实现程度 | 会议室改造达到设计的目标 | 100% | 95-100% | 90-95% | 90%以下 |
|  | 设备购置完成率 | 100% | 100% | 95-100% | 90-95% | 90%以下 |
| 成效指标 | 安全防护实现程度 | 安全防护 | 100% | 95%-100% | 90%-95% | 90%以下 |
|  | 会议效率提高率 | 工作效率提高15% | 15%以上 | 10-15% | 5-10% | 5%以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效率指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

附件2-3

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省委统战部信息中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省委统战部 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 吴永刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65323618 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 161.1 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 161.1 | 实际使用情况 （万元） |  |  |  |  | 161.1 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 161.1 |  | 省财政 |  |  |  |  | 161.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 吴永刚 |  |  | 主任 |  |  |  | 省委统战部信息中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 桂德生 |  |  |  |  |  |  | 省委统战部信息中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 王宁 |  |  |  |  |  |  | 省委统战部信息中心 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2016年 “信息系统建设费”项目绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）“信息系统建设费”项目为事业发展类经常性项目。

项目基础信息表

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 信息系统建设费 |
| 项目类型 | 事业发展类经常性项目 |
| 投资金额 其中：中央财政 省级财政 地方配套 | 161.1万元 |
| 实施周期 | 365天 |
| 实施地点 | 海南省海口市国兴大道69号海南广场5栋 |
| 项目发展目标 | 全省18个市县按要求连接电子政务外网，省委统战部会议室改造 |
| 项目组成 | 防火墙、光纤施工、智能会议系统、音视频设备 |
| 项目实施单位 | 省委统战部 |
| 二、项目背景 - 全省统战系统电子政务外网项目于2012年经省工信厅立项，项目预算为797.80万元，采取分期建设。2013、2014年完成了全省视频会议系统建设、安全设备的建设；2015年完成全省统战业务核心平台的建设;2016年拟建设市县电子政务外网连接及会议室改造 |  |

- （二）预期总目标：全省18个市县按要求连接电子政务外网，省委统战部会议室改造

- 绩效目标：实现18个市县统战部与省委统战部按要求连接电子政务外网，提高工作效率；解决省委统战部会议室升级改造的需求。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）该项目资金来源为省级财政资金，2016年初预算安排落实，总投入161.1万元，其中158.1万元为项目预算，3万元为项目管理费。

（二）项目分为A、B包，海南海政招标有限公司为招标代理机构，均采用公开招标，A包于2016年7月19日举行，中标单位为山东星通电讯科技股份有限公司，中标金额为140.7万元；B包中标单位为海南共胜信息工程监理有限公司，中标金额为4.5万元

- （三）项目款支付分三部分

- A包：5.2.1 预付款：签订合同后10个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价的50%（即￥703,889.50元，大写：人民币柒拾万零叁仟捌佰捌拾玖元伍角整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票｡

- 5.2.2设备全部到货并由甲方、监理方共同出具签字的设备验收单后10个工作日内,甲方向乙方支付支付合同总价的40%（即￥563,111.60元，大写：人民币伍拾陆万叁仟壹佰壹拾壹元陆角整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票｡

- 5.2.3 系统安装调试结束,试运连续3个月测试通过,乙方向甲方递交完整的竣工结算报告及结算资料,经甲方组织专家组验收通过后 1个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%（即￥140,777.90元，大写：人民币壹拾肆万零柒佰柒拾柒元玖角整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票。

- B包：

- 8.2.1 预付款：签订合同后10个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价的50%（即￥22,290.00元，大写：人民币贰万贰仟贰佰玖拾元整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票｡

- 8.2.2设备全部到货并由甲方、监理方共同出具签字的设备验收单后，甲方向乙方支付合同总价的30%（即￥13,374.00元，大写：人民币壹万叁仟叁佰柒拾肆元整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票。

- 8.2.3系统安装调试结束,试运连续3个月测试通过,乙方向甲方递交完整的竣工结算报告及结算资料,经甲方组织专家组验收通过后 1个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%（即￥8,916.00元，大写：人民币捌仟玖佰壹拾陆元整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票。

- （三）项目经费的支出，须经项目负责人、财务主管、常务副部长共同签字确认后方能支付。

- （四）该项目负责人为吴永刚，负责日常工程管理、监督和验收工作。

- 三、项目组织实施情况

- （一）由于该项目采取公开招标的形式，委托海南海政招标有限公司为招标代理机构。

- （二）A包项目从9月开始施工，经过设备到货、安装调试、试运行、排除问题，系统于12月份完成建设并于2017年3月通过初验，经过3个月的试运行后，与2017年7月由省工信厅完成验收。

- 四、项目绩效情况

- 该项目完成的实际状况，100%达到了申报的绩效目标。

- （一）在坚持节约的原则下，经过对项目成本严格控制，实现了有限的预算资金效益最大化目标。

- （二）经充分的前期准备，项目资金到位后，按照规范程序，及时组织招标，在项目实施过程中对项目实施进度管理，制定进度计划表，每周和项目施工方沟通，了解项目进展情况，分析落后或提前的原因，及时采取措施，保证工程能按原计划执行；采取质量管理，制定质量管理计划、开展质量审核、试运行发现问题及时反馈等方式保证工程的质量，经过项目实施，各阶段均按时按质完成。

- （三）项目的预期目标全部完成，实现18个市县统战部与省委统战部按要求连接电子政务外网，为下一步电子政务外网的应用打下基础。实现了省委统战部会议室升级改造，建设了省委统战部智能会议室系统，减少会议准备时间，优化会议组织模式，提高会议效率。实现会议资料的无线发送、在线实时批注、会议纪要确认、会议屏幕同步等功能，实现无纸化办公。

- 五、该项目绩效综合评价为优。

2017年7月20日