附  件

主要任务分解表

| 内 容 | 任务目标 | 责任单位 | 牵头单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村生活 垃圾治理 | 加快推进生活垃圾焚烧厂等设施布局、建设，按照“五有”标准建立并完善农村保洁制度，完善“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式，所有行政村生活垃圾得到处理。建立保洁员招聘、考核、奖惩等相关制度。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施 |
|  | 在全省范围推行适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用工作，与美丽乡村建设同步开展1000个垃圾分类示范村创建工作。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施，年度目标分别为20%、35%、45% |
|  | 合理规划布局乡村废品和农业废弃物回收点，探索政府补贴回收废品，促进废品资源化利用。 | 各市县党委 和人民政府 | 省商务厅、省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施，年度目标分别为20%、35%、45% |
|  | 对小散畜禽养殖农户加强技术指导，划定适当区域集中养殖；清理农田农业生产用膜、农药瓶、包装泡沫箱等垃圾并建立责任制。 | 各市县党委 和人民政府 | 省农业厅、省规划委 | 2018—2020年滚动实施，年度目标分别为20%、35%、45% |
|  | 按照就地封场治理、异地处理等要求完成105处历史存量垃圾堆放点排查整治，建立工作台账，实行滚动销号制度。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2018年完成三亚市、乐东县、保亭县等10处；2019年完成文昌市、琼海市、五指山市、定安县、屯昌县、琼中县、白沙县、洋浦经济开发区等59处；2020年完成海口市、儋州市、万宁市等36处历史存量垃圾堆放点整治任务 |
| 农村 厕所革命 | 全省所有乡镇至少参照《城市公共厕所设计标准》（CJJ14—2016）新建或改造公厕1座，所有行政村配建公共厕所（含附属式公厕），创建椰级乡村旅游点所在村同步建设公厕并达到旅游厕所标准。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、省旅游委 | 2018—2020年滚动实施，年度目标分别为20%、35%、45% |
|  | 合理选择改厕模式，完成24.85万户农户厕所无害化改造。 | 各市县党委 和人民政府 | 省卫生计生委、省住房城乡建设厅、省生态环保厅 | 2018—2020年滚动实施，年度目标分别为20%、35%、45% |
|  | 加强农村新建住房和农村危房改造等项目无害化卫生厕所配套建设，以及乡镇中小学、乡镇卫生院、集贸市场、公路沿线等区域无害化卫生公厕建设。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、省旅游委 | 2018—2020年滚动实施 |
|  | 完善公厕标识引导体系，全面实施公厕精细化管理，加快“互联网+”公共厕所建设，推广城乡厕所手机APP和微信公众号应用。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施 |
|  | 加强农村改厕与生活污水治理的有效衔接，结合实际，将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。 | 各市县党委 和人民政府 | 省卫生计生委、省生态环保厅、省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施 |
| 农村生活 污水治理 | 完成173个镇及部分农场、林场场部污水处理设施和管网建设，推动污水管网向周边农村延伸覆盖。 | 各市县党委 和人民政府 | 省水务厅、省发展改革委、省生态环保厅 | 2018—2020年滚动实施，每年完成15%、40%、45% |
| 农村生活 污水治理 | 基本实现全省2698个行政村及其自然村，以及93个国有农场、林场（居）下属的管护站、作业区、生产队生活污水治理设施建设全覆盖。 | 各市县党委 和人民政府 | 省生态环保厅、省卫生计生委、省发展改革委、省农垦投资控股集团、省林业厅 | 2018—2020年滚动实施，年度目标分别为20%、35%、45% |
|  | 将农村水环境治理纳入河长制、湖长制管理，以房前屋后河塘沟渠为重点实施清淤疏浚，采取综合措施恢复水生态，逐步消除农村黑臭水体。 | 各市县党委 和人民政府 | 省水务厅、省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施 |
| 提升村容 村貌 | 全域推进绿色村庄建设，按照尊重自然、黄土不露天、不过度硬化要求绿化村庄。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、省林业厅 | 2018—2020年滚动实施 |
|  | 推进燃气下乡工作，2018年底前基本完成全省农村以气代薪工作；到2020年底，具备条件的村庄逐步建设完成局域供气管网。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施 |
|  | 实施农村公路“六大工程”建设，推进通村组道路、入户道路建设，村内道路同步建设排水系统，到2020年，基本解决村民出行不便等问题。 | 各市县党委 和人民政府 | 省交通运输厅、省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施 |
|  | 整治村庄公共空间和农户庭院环境，到2020年，完成村内废旧设施和老旧广告牌拆除清理，消除私搭乱建、乱堆乱放。对无人居住的破败房屋组织户主自行拆除，恢复绿地或发展村庄第三产业。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施 |
|  | 加强农村规划设计，提供建房设计图纸，引导农村建筑风貌提升。 | 各市县党委 和人民政府 | 省规划委、省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施 |
| 提升村容 村貌 | 加大宣传和投入，加强传统村落民居和历史文化名村名镇保护力度，弘扬传统农耕文化，提升田园风光品质。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、省规划委、省民宗委 | 2018—2020年滚动实施 |
|  | 结合美丽乡村建设，统筹推动在村庄主要出入口、主干道和公共活动空间建设公共照明设施。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、省规划委、省生态环保厅 | 2018—2020年滚动实施,年度目标分别为20%、35%、45% |
| 加强村庄 规划管理 | 2020年，全面完成县域乡村建设规划编制或修编。对重要生态红线区内的村庄，逐步实施退出机制，并加强生态修复。 | 各市县党委 和人民政府 | 省规划委、省生态环保厅 | 2018—2020年滚动实施 |
|  | 按“多规合一”要求，结合美丽乡村建设，推进实用性村庄规划编制实施，做到农房建设有规划管理、行政村有村庄整治安排；到2020年，实现村庄规划建设管理全覆盖。 | 各市县党委 和人民政府 | 省规划委、省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施,年度目标分别为20%、35%、45% |
|  | 推行政府组织领导、村委会发挥主体作用、技术单位指导的共谋共建共管共评共享的村庄规划编制和管理机制。 | 各市县党委 和人民政府 | 省规划委、省住房城乡建设厅 | 2018—2020年滚动实施,年度目标分别为20%、35%、45% |
|  | 简化农村垃圾分类设施、公厕、污水处理设施用地和建设审批程序，按照村选址、乡镇审核、市县审定的原则进行项目选址和建设。 | 各市县党委 和人民政府 | 省规划委、省发展改革委、省住房城乡建设厅 | 2018—2020年持续实施 |
|  | 严格执行农村住房“逢建必报”制度，做好村庄风貌管控。 | 各市县党委 和人民政府 | 省国土资源厅、省规划委、省住房城乡建设厅 | 2018—2020年持续实施 |
| 加强村庄 规划管理 | 建立健全违法用地和建设查处机制，形成依规有序建设机制。 | 各市县党委 和人民政府 | 省规划委、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省林业厅 | 2018—2020年持续实施 |
| 完善乡村 整治建设 和管护机制 | 明确乡镇政府以及市县有关部门、运行管理单位的责任，建立“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查”的村庄人居环境管护长效机制，健全服务绩效评价考核机制。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、省生态环保厅等 | 2018—2020年持续实施 |
|  | 将农村公路、公厕、垃圾、污水处理等设施管理经费纳入市县预算，鼓励专业化、市场化建设和运行管护。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、 省生态环保厅等 | 2018—2020年持续实施 |
|  | 推行环境治理依效付费制度，健全服务绩效评价考核机制。建立垃圾污水处理农户付费制度，完善财政补贴和农户付费合理分担机制。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、省财政厅、省生态环保厅 | 2018—2020年持续实施 |
|  | 组织开展专业化培训，把村民培养成村内公益性基础设施运行维护的重要力量。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、省生态环保厅、省林业厅等 | 2018—2020年持续实施 |
|  | 简化农村人居环境整治建设项目审批和招投标程序，降低建设成本，确保工程质量。 | 各市县党委 和人民政府 | 省发展改革委、省财政厅、省住房城乡建设厅等 | 2018—2020年持续实施 |
| 建立完善 村规民约 | 明确“两委”农村人居环境整治职责；所有行政村开展村规民约制定、修订和实施。将是否制定、修订和实施村规民约纳入“两委”考核制度。与农户签订“门前三包”责任书；开展农户建房报建工作。 | 各市县党委 和人民政府 | 省住房城乡建设厅、省财政厅、省生态环保厅、省规划委等 | 2018—2020年持续实施 |

抄送：住房城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委、农业农村部。

中共海南省委办公厅        　        2018年5月18日印发