附件

海南统调燃煤机组超低排放和节能改造计划表

| 序号 | 企业名称 | 机组 编号 | 机组容量 （万千瓦） | 改造时间安排 | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华能海口电厂 | #8 | 33 | 2016年11月至2017年1月 | 75 |
| 2 | 华能海口电厂 | #9 | 33 | 2017年10月至12月 | 75 |
| 3 | 华能东方电厂 | #1 | 35 | 2017年2月至4月 | 75 |
| 4 | 华能东方电厂 | #2 | 35 | 2016年9月至11月 | 75 |
| 5 | 华能东方电厂 | #3 | 35 | 2016年11月至2017年2月 | 75 |
| 6 | 华能东方电厂 | #4 | 35 | 2017年8月至10月 | 75 |
| 合计：（万千瓦） |  |  | 206 | / | 450 |