财政支出项目绩效评价报告

评价类型：■实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  海南电子口岸大通关数据安全交换系统建设项目

项目单位：   海南省海防与口岸办公室

主管部门：    海南省人民政府办公厅

评价时间：  2013年 5 月 10  日至 2013年 5 月 14日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2013年5月14日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省海防与口岸办公室 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  | 海南省人民政府办公厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐鹏飞 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 089865230822 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道9号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 570203 |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ ■ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 414.05 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 414.05 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 414.05 |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 414.05 |  | 省财政 |  |  |  |  | 414.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 | 目标内容 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 | 决策依据 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 | 分配办法 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 | 到位率 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 | 资金使用 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 组织机构 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 | 产出数量 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 | 经济效益 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 余春 |  | 处长 |  |  |  | 海南省海防与口岸办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐鹏飞 |  | 主任科员 |  |  |  | 海南省海防与口岸办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘士广 |  | 主任 |  |  |  | 海南省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

海南电子口岸大通关数据安全交换系统建设项目

绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目主要内容和基本用途、涉及范围

1、项目内容：建设五个查验单位（海关、国检、海事、边检边防）的四个数据接口及数据交换程序、海南电子口岸大通关系统的相关单位数据交换要求接口软件开发，部署数据交换的查验单位的服务器、安全及网络设备。

2、项目用途：利用海南电子口岸大通关安全数据交换系统，与海南电子口岸大通关系统结合，根据海南口岸的实际业务需要，面向海关、国检、海事、边检、边防等口岸查验单位，面向码头公司、货代、船代、理货公司等口岸企业，构建的集口岸物流管理、物流商务服务和中小企业外贸信息服务为一体的综合性大通关系统。

3、项目主要涉及范围：项目主要涉及海关、国检、海事、边检、边防等口岸查验单位及港口码头的数据交换、共享系统开发。

- （二）项目年度预算绩效目标设定情况

1、项目产出目标：

（1）完成五个查验单位（海关、国检、海事、边检边防）的四个数据接口及数据交换程序、海南电子口岸大通关系统的相关单位数据交换要求接口软件开发，制定海南电子口岸数据标准规范、共享服务接口规范建设。

（2）完成海南电子口岸大通关数据安全交换系统应用支撑建设，包括各查验单位数据交换硬件、应用设计和网络部署、平台数据架构部署等。

（3）完成数据管理与服务建设，包括元数据管理、数据入库管理、数据运行与维护管理、基础信息服务管理。

（4）完成海关数据交换子系统、国检数据交换子系统、海事数据交换子系统、边检边防数据交换子系统及海南电子口岸大通关数据子系统软件开发。

2、项目成效目标：

（1）实现五家查验单位的数据共享应用。

（2）实现一个海南电子口岸大通关系统与各查验单位安全数据交换通道，建立统一数据交换标准,与各查验单位系统互联互通,实现企业间供应链信息一体化，取得良好的规模效应和社会效益。

3、项目效率目标：

（1）实现数据统一格式、统一标准入库集中管理，从而降低数据管理成本。

（2）实现数据共享和辅助决策，从而降低行政管理成本。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金计划使用情况

本项目预算总投资为414.05万元，全部为省级财政资金，计划设定的经费使用情况是：硬件及网络设备建设费196.75万元，应用接口软件开发费用205.3万，项目监理费用12万元。

- （二）项目资金实际使用情况

项目总投资为414.05万元，截止到2013年5月1日，已支出20%即77.5万元。

- （三）项目资金管理情况

- 严格执行各项财务管理制度，保证项目经费专款专用。项目资金的会计核算和会计监督由省第三会计核算站负责。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

本项目自2012年3月下达到我办，我办于2012年11月通过公开招标进行采购，中标金额386.3万元，于2012年2月与科力电子信息有限公司签订项目合同书，正式启动项目建设工作，合同约定项目建设期为6个月。

本项目工作内容及进度也没有进行调整，将按计划于2013年9月份进行项目验收。

- （二）项目管理情况分析

本项目建立了完善的管理制度，包括建立项目领导小组负责制度、合同管理制度、资金使用管理制度、项目实施管理制度，并通过一套项目管理信息系统对项目进行全程管理。项目有关文档资料都能够及时归档保管。

1、建立项目领导小组制度

本项目由我办分管口岸工作的副主任担任项目领导小组组长，我办信息中心负责管理项目建设实施的全过程，我综合组及相关处室对该项目进行监督、协调和管理，并为项目建设和应用试点工作创造良好的外部环境。

2、建立合同管理制度

我办与项目实施单位签订了项目合同，明确项目任务和各方职责。所有需求变更、设备变更等均需经过我办书面同意。合同纠纷调解处理按《合同法》规定程序进行。

3、建立资金使用管理制度

我只针对项目建设工作严格按照规定执行项目管理工作。我办具有健全的项目财务管理制度，并在省财政厅第三核算站的统一监督管理下，实行项目专户管理，保证了项目资金专款专用、安全高效。

4、建立项目实施管理制度

我办信息中心负责本项目管理工作。具体为：一是拟定了工作实施计划及工作方案，根据项目下达的任务和工信厅批复的项目可行性研究报告要求与预算要求，在我办的领导支持下，组织科力电子信息有限公司项目实施；二是抓好项目管理，项目实施单位科力电子信息有限公司针对项目设计开发了一套项目管理信息系统，具有项目登记、项目信息管理、工作阶段管理、摘要管理、会议管理、任务管理、项目考评，以及查询统计等功能，对项目开展过程进行流程化、网络化管理，加强技术协商，严把质量关；三是安排专门人员对各项制度和项目工作的执行情况进行监督检查，每个月进行项目绩效考核，对发现的问题，严格要求改正完善。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目经济性分析

本项目工作开展遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，很好地控制了成本，节约了资金。按照计划，未来几个月将是投入大量人力物力进行技术开发和数据整合工作阶段，系统集成及上线部署工作任务也较为繁重，因此，在此阶段资金投入会较大程度加大，我们将继续严格控制成本，尽可能地实现经济效益的最大化。

2、项目效率性分析

为了很好地完成本项目工作，实施单位科力电子信息有限公司成立由7人组成的项目技术小组，清晰梳理工作流程，制定工作计划，并严格按照工作计划实施项目建设。

1、在规范建设方面，以海南电子口岸大通关系统为基础，制定海南电子口岸大通关数据安全交换系统数据交换规范、格式规范、数据交换接口规范、数据库规范、数据索引建立规范等规范。

2、在应用系统设计开发方面，项目实施单位投入充足技术力量，按照软件设计工程流程，开展需求分析、概要设计、详细设计、编写代码、测试等应用软件设计开发工作，完成了包括海南电子口岸大通关系统数据库管理分析、各查检单位数据交换接口中、中心端接口数据交换接口需求分析工作。

3、项目有效性分析

项目资金按计划专款专用，使用效果良好，有效地控制了项目成本，为后续工作打下了良好基础。

- （二）阶段性成果效益展望与评价

当前，海南电子口岸大通关数据安全交换系统正在进行项目需求调研分析当中，未有实质的成果。

项目建成后，将为提高进出口企业贸易效率，降低物流成本。企业只要通过互联网，就可以在网上向相关行政管理机关申办进出口手续，减少了企业直接到政府部门办理业务的次数，节省了办事时间，提高了贸易效率。

- 五、综合评价情况及评价结论

本报告采用定量与定性的方法，按照预算申报时提交的《项目逻辑模型表》、《项目绩效目标表》，从海关数据交换子系统、国检数据交换子系统、海事数据交换子系统、边检边防数据交换子系统及海南电子口岸大通关数据子系统开发工作等方面入手，对设定的5个产出指标。

海南电子口岸安全数据交换系统与各查验单位实现互联互通后，将大大改善物流操作效率。海南电子口岸平台的建设将大大促进海南现代物流业的快速发展。通过整合物流信息资源，实现全程物流信息共享，提升物流系统效率，有利于提高社会大量闲置物流资源的利用率，起到调整、调配社会物流资源，优化社会供应链、理顺经济链的重要作用。

依据申报项目时《项目绩效目标表》设定的评价指标体系，经自我评分，本项目阶段性综合评价得分为良好。说明：本评分表是根据2013年2月至2013年5月的完成情况进行评分的，项目实际启动建设时间是2013年3月。

- 六、存在的问题和建议

我办正在严格按照计划开展海南电子口岸安全数据交换系统项目建设工作。由于本项目存在协调工作量巨大、需求变更大等原因，我办对项目实施进行严格要求和把关，要求项目实施单位采用边设计边试点应用的方式方法，较好地完成了阶段性工作，项目成果较为成功的应用于实际的业务管理工作中。取得了一定成绩，但也存在一些问题和客观原因，制约了工作的开展，具体是：

1、本项目建设所需数据量庞大，数据涉及的单位较多，项目实施单位到相关单位收集数据所花时间较多，影响海南电子口岸安全数据交换系统项目建设进度；

3、由于海南电子口岸安全数据交换系统项目涉及到一定的保密数据，因此，需要对相关数据进行清洗提取后，才能够对社会公众提供信息服务。

- 七、附件（绩效表）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 51 | 项目产出 | 12 | 产出数量 | 5 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出质量 | 3 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 1 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  | 项目效果 | 39 | 经济效益 | 7 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 96 |  | 96 |  | 96 |  |