财政支出项目绩效评价报告

评价类型：■实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  省政府网站运行管理服务（A包）

项目单位：  海南信息岛技术服务中心有限公司

主管部门：  海南省人民政府办公厅

评价时间：

组织方式：□财政部门     □主管部门     ■项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省人民政府办公厅

上报时间： 2019年7月5日

项目绩效目标表

项目名称：省政府网站运行管理服务（A包）

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 省政府门户网站专题专栏开设和内容建设 | 2019年8月16日完成 | 计划规定时间内完成 |  |  |  |
|  | 海南省政府网站运行综合管理服务 | 2019年8月16日完成 | 计划规定时间内完成 |  |  |  |
|  | 海南省政府网站考核第三方服务 | 2019年8月16日完成 | 计划规定时间内完成 |  |  |  |
| 成效指标 |  |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南信息岛技术服务中心有限公司 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 海南省人民政府 办公厅 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王伟强 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 13307618100 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市海府路36号银都大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 179 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 179 |  |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 170.05 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  |  | 4 |  |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  |  | 8 |  |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  |  | 8 |  |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  |  | 5 |  |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  |  | 10 |  |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  |  | 10 |  |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  |  | 15 |  |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  |  | 40 |  |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98 |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 王伟强 |  | 副总经理 |  |  |  | 海南信息岛技术服务中心有限公司 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 1.项目基本性质

当前，政府网站已经成为政府发布权威信息、服务社会公众、沟通社情民意、回应社会关切、引导社会舆论的重要平台和窗口，是各级政府提高行政效能和网络公信力的主要手段，是推进海互联网治理创新的重要抓手。

我国正处在全球信息技术革命和互联网飞速发展的大潮之中，网民数量位居世界第一，网民对政府网上服务需求不断增长。党中央高瞻远瞩，提出建设网络强国，对各级政府强化互联网治理提出新目标、新任务。各级政府应当主动顺应网络信息传播方式的深刻变革，发挥政府网站发布权威信息、引导网络舆论、弘扬社会主义主流价值观的战略作用，为实现网络强国战略提供强有力的信息内容和传播途径保障。

按照推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，我国将加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，努力为人民群众提供优质高效服务。各级政府网站应当围绕国务院关于简政放权的决策部署，加大行政权力运行信息公开和行政服务上网力度，努力为公众提供更多更好的信息和服务，及时回应社会关切，不断提升政府公信力。

社会公众对政府工作知情、参与和监督意识不断增强，对各级行政机关依法公开政府信息、及时回应公众关切和正确引导舆情提出了更高要求。将政府网站打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。

- 2.项目用途

根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）的精神，按照党中央国务院全面推进政务公开和“互联网＋政务服务”的要求，进一步加快政府网站集约化建设，将政府网站打造成整体联动、资源共享、权威准确、集中全面的政务信息数据和政务服务平台，成为政府网站增强政务公开成效、提升政务服务水平、提高主动服务精准服务能力的重要保障，并利用政府网站主动做好政策解读、积极回应社会关切、提高政务舆情回应实效、畅通群众投诉举报渠道，促进政府网站成为政府沟通民众的重要桥梁和纽带。如何依托政府网站提高政府公信力，增强社会治理能力，提升公共服务智能化水平，是当前政府网站工作的重要任务，随着网站集约化建设水平的进一步提高，如何统一规划、统一标准、统一管理，并依托平台技术统一监测、统一评估，逐步提升海南省政府网站群内容建设保障工作水平是当前所面临的首要问题，也是本期项目要解决的根本问题。

- 3.项目主要内容

（1）省政府门户网站专题专栏开设和内容建设

- 根据省委省政府年度工作部署，为配合落实省委省政府抓好年度工作落实督查、宣传，为社会和群众提供监督和方便查阅开设20个以上专题专栏；

- 根据任务要求，依托政府网站群及时准确规划、策划、开设专栏；

- 对每个开辟的专栏进行7X24小时更新保障。

（2）海南省政府网站运行综合管理服务

- 组织实施海南省政府网站绩效考核评估数据采集、系统分析、指标对比、测试评分工作。

- 根据国务院办公厅每年的政务公开工作安排和第三方评估提出的问题，结合社会发展及用户需求，每年拓展整合便民服务资源。

- 按照标准规范对网站首页栏目框架进行设计和规划，组织更新更换各级政府门户网站首页，协助各单位进行数据迁移相关工作；

- 政府网站开关停等协同管理服务；

- 政府网站信息报送统计服务。

（3）海南省政府网站考核第三方服务

积极与国家有关部门对接，根据国家对政府网站绩效考评的指标体系对我省政府网站进行自测和修正，出台我省政府网站的绩效考核指标体系，依托云平台绩效考评系统每年对政府网站进行一次评测，并出具测评结果。

- （二）项目绩效目标

认真领会党中央、国务院施政精神，全面落实省委省政府有关决策部署，坚持以公开为常态、不公开为例外，通过整合、优化及服务融合，努力把省政府门户网站建设成为“决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开”的第一平台，助力法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设。

1、深入贯彻落实年度政务公开工作要点文件要求，加大公开力度，加强政策解读回应，不断增强公开实效，保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，助力深化改革、经济发展、民生改善和政府建设。

2、根据落实省委、省政府以及办公厅的工作要求，落实交办任务。

3、贯彻落实《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）文件要求，对所辖区域内的政府网站进行考核评定。

4、保障通过全国第三方年度“政府网站绩效全面评估” ，保持省政府门户网站在全国省级门户网站绩效考核前十名。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况

本项目申报项目资金1790000元，审批下达1790000元，全部到位。

- （二）项目资金使用情况

本次项目工作经费由省政府办公厅分期支付给项目承建单位海南信息岛技术服务中心有限公司。实施时间为期一年，工作期间为2018年8月17日至2019年8月16日结束，目前根据合同要求及工作进度已支付95%的资金1700500元，尚余5%的资金89500元通过验收后再支付。

- （三）项目资金管理情况

本次项目资金纳入我省2018年度财政支出项目，由省政府办公厅列专项经费支出。专项资金用于保障海南省政府网站运行管理服务项目（A包），严格按照财务管理制度执行，在资金使用上始终坚持“崇尚节约、灵活支出”的原则，全部资金投入到省政府门户网站的专题专栏建设、政府网站运行综合管理服务、省政府网站考核第三方服务工作中去，努力把政府网站打造成更加及时、准确、有效的政府信息发布、互动交流和公共服务平台。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

本项目所需资金通过申请海南省财政资金解决。招标方式为公开招标（项目编号HXY2018-184， 海南省政府网站运行管理服务项目（A包））。

- （二）项目管理情况

成立海南省政府网站运行管理服务项目（A包）（领导小组），成员由海南省人民政府办公厅、监理单位和承建单位等相关单位有关人员组成，具体负责项目实施工作。

项目管理制度包括：周工作简报、月工作简报、评审会、不定期会议等。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况

- 1. 项目的经济性分析

（1）项目成本控制情况：2018年度单位项目资金预算1790000元，已使用项目资金1700500元。

（2）项目成本节约情况：单位以厉行节约为原则，尽可能做到不浪费一分钱。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：以项目工作方案为基础，按照工作安排逐项完成。

（2）项目完成质量：

- 专栏开设

依托政府网站群及时准确规划、策划、开设了16个专题专栏，对每个开辟的专栏进行7X24小时更新保障

- 网站运行综合管理服务

组织实施海南省政府网站绩效考核评估数据采集、系统分析、指标对比、测试评分工作；根据国务院办公厅每年的政务公开工作安排和第三方评估提出的问题，结合社会发展及用户需求，对便民服务资源进行拓展整合；按照标准规范对网站首页栏目框架进行设计和规划，组织更新更换各级政府门户网站首页，协助各单位进行数据迁移相关工作；完成政府网站开关停等协同管理服务及政府网站信息报送统计服务

- 海南省政府网站考核第三方服务

通过第三方年度“政府网站绩效全面评估” ，取得了省政府门户网站在全国省级门户网站绩效考核第四名的成绩。

- 3. 项目的效益性分析

通过加强专题专栏的优化建设，有助于扩大信息公开的范围，提升政府网站发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的能力和水平，将政府网站打造成更加及时、准确、有效的政府信息发布、互动交流和公共服务平台，为转变政府职能、提高管理和服务效能，推进国家治理体系和治理能力现代化发挥积极作用。

填补了海南省各级政府部门在网站内容安全监测方面的短板，全省网站群内容安全形成 “事前审核”与“事后检测告警”的完整体系。提高海南省各级政府部门网站的内容安全水平，提升网站信息内容保障能力，降低海南省各级政府部门网站出现严重问题的风险，提高海南省各级政府部门网站内容的准确性与信息发布及时性，提升服务质量和用户满意度，降低海南省各级政府部门网站因为各类错误被网络炒作的风险。

推进海南省政府网站集约化管理，规范网站的运行维护管理，提升政府网站的运行管理水平。

- 4. 项目的可持续性分析

依托海南省政府网站群管理模式，一套系统全省共用，避免盲目投资，重复建设和浪费。海南省政府网站要坚守底线，构建常态化、持续化监测机制，完善全省政府网站运行监管机制，建立健全制度保障体系，确保全省网站持续达标。加强信息内容建设，推进集约化平台，不断提高服务质量，拓展服务渠道，加强传播能力，并不断完善管理和保障机制，确保可持续发展。采用成熟稳定的产品，以降低项目风险，缩短项目开发时间。本项目借助电子政务外网基础设施、运维管理、安全防护体系，涉及物理安全、网络安全、系统安全、备份已故障恢复、病毒防范全部使用电子政务外网已有的设施。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

无

- 五、综合评价情况及评价结论

| 一级指标 | 分值 INCLUDEPICTURE "../../../../../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image1.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../../../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image2.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../../../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image3.png" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../../../../../../DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image5.png" \* MERGEFORMAT | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

成立海南省政府网站运行管理服务项目（A包）工作组，成员由海南省人民政府办公厅、监理单位和承建单位等相关单位有关人员组成，具体负责项目实施工作。项目管理制度包括：周工作简报、月工作简报、评审会、不定期会议等。

加强项目绩效管理、严格绩效考评的方式，加强了对所实施项目的跟踪监督检查工作，同时严格对待资金使用的审核审批工作，使项目绩效管理工作获得较好成绩。

- （二）存在的问题

“互联网+政务服务”意味着政府职能的转变，是提高政府治理能力有效路径，我省相关建设正在提上日程，但也存在不少问题与挑战。第一，服务资源缺乏整合联动。比如，政务信息覆盖不全且更新滞后，信息有效性大打折扣。第二，目前存在厅局、市县在专栏、专题建设和优化方面重复建设和浪费的情况。第三，集约化平台和服务质量、渠道有待提高，要不断完善管理和保障机制，确保可持续发展。

- （三）对策建议

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推进政务公开和“互联网+政务服务”的决策部署和要求，加强信息内容建设，推进集约化平台，不断提高服务质量，拓展服务渠道，加强传播能力，并不断完善管理和保障机制，确保可持续发展。针对省政府门户网站社会时政热点、政务服务等专题专栏建设的实际，建议省财政厅在财政支出方面给予大力支持，同时将大力加强自身建设，提高工作执行能力，使省政府门户网站专题专栏建设和优化工作上新水平。

项目绩效目标跟踪分析表

（第   季度）

单位名称：                         项目名称：

项目总目标：                       项目当期目标：

| 上季度财政部门审核意见 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效分析要点 | 自查分析情况 | 填报说明 |
| 1.项目起止期限 | 2018年8月17日至2019年8月16日 |  |
| 2.项目资金到位率 | 1790000元，100% | 说明预算资金的到位情况和到位比率 |
| 3.项目资金使用率 | 1700500元，95% | 说明预算资金的使用情况和使用比率 |
| 4.项目针对的需求是否发生变化，项目设计是否发生调整 | 否 | 这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因 |
| 5.项目已完成那些产出 | 按合同已完成16个专栏， 完成本年度政府网站运行综合管理服务以及海南省政府网站考核第三方服务 | 这里的产出指公共产品或公共服务，包括中间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度 |
| 6.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么 | 否 | 包括外部因素和内部因素，是否影响项目按期完成 |
| 7.项目受益群体 |  | 回答具体是谁，与计划有什么偏差 |
| 8.项目合同执行情况 | 正常执行 | 包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么 |
| 9.项目是否有节约成本的措施 | 有 | 具体说明在每个支出节点分别采取了哪些措施，如：竞争性使用资源、成本比较、减少无关活动等 |
| 10.是否需要修改绩效目标和绩效指标 | 否 | 根据对项目的深入理解及项目设计的调整，对照预算编制时申报的项目绩效目标，提出应细化补充的指标和应修改的目标值 |
| 11.项目实现预期成效方面是否有效果 | 有效果 | 重点说明效果是否与预期的一致，绩效目标是否有偏差，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映） |
| 12.项目是否进行了阶段性验收 | 否 | 说明验收的程序、方法和结果 |
| 13.项目能否按期完成 | 能按期完成 | 根据对以上问题的检查分析综合判断绩效目标实现的可能性 |
| 14.项目是否存在损失或浪费 | 否 | 指因内部管理工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费 |
| 15.项目是否停止或闲置 | 否 | 说明具体内部和外部原因 |
| 16.项目的远期预测 | 正常 | 综合分析项目选择是否正确（包括与部门其他项目的关系），项目会否超预算、项目能否成功，项目投资是否值得 |
| 解决问题的措施或建议 |  | 由项目单位填写 |
| 项目单位上季度整改情况 |  | 由项目单位填写 |
| 财政部门审核意见 |  | 由财政部门填写 |