附件2-1

**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：√□实施过程评价 □完成结果评价

项目名称： 海南省个人公共信用信息共享平台（一期）

项目单位： 省政府金融工作办公室

主管部门： 省政府办公厅

评价时间： 2018年1月 1日至 2018年 12月 31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √□项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √□项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2019年7月 日

附件2-2

**项目绩效目标表**

**项目名称：**海南省个人公共信用信息共享平台（一期）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标类型** | | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 产出指标 | 产出数量 | 编制个人信用标准规范 | 规范全部编制完成 | 完成100% | 完成  80%-100% | 完成60%-80% | 完成60%以下 |
| 集成和开发个人信用信息共享平台 | 平台开发完成 | 完成100% | 完成  80%-100% | 完成60%-80% | 完成60%以下 |
| 归集形成个人信用基础数据库 | 数据库建成 | 完成100% | 完成  80%-100% | 完成60%-80% | 完成60%以下 |
| 产出成本 | 低于项目投资估算总额（380.23万元） | 成本控制在预算内 | 成本不超出预算 | 超预算  5%以内 | 超出预算5%-20% | 超出预算20%以上 |
| 成效指标 | 经济效益 | 能够有效降低社会交易成本，降低行政成本，促进加强对海南省涉金融领域的个人信贷风险管理，增加税收收入和提高社会资金收益，创造诚实守信氛围。 | 推进在市场监管、纳税、金融、环境保护、旅游等8个重点领域的信用应用 | 完成100% | 完成  80%-100% | 完成60%-80% | 完成60%以下 |
| 社会效益 | 个人信用信息共享平台将对包括政府部门、自然人、社会机构等社会主体行为形成积极影响，提高政府公共服务能力，规范个人信用行为，创新社会管理，促进社会信用服务行业的成长和发展。 | 涵盖18类重点人群职业信用建设，引导职业道德与行为规范 | 完成100% | 完成  80%-100% | 完成60%-80% | 完成60%以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

件2-3

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 省政府金融办 | | | | | 主管部门 | | | | | 省政府办公厅 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 邓传明 | | | | | 联系电话 | | | | | 65363823 | | | | | |
| 地址 | | | 海口市国兴大道9号 | | | | | | | | | | 邮编 | | | 570204 | | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 200 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 200 | 实际使用情况（万元） | | | | 185.9 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | |  | | |
| 省财政 | | | 200 | | 省财政 | | | | | 200 |  | | | | 185.9 | | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | | |  |  | | | |  | | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | | |  |  | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 | | |
| 项目决策 | | 20 | | | 项目目标 | | | 4 | | 目标内容 | | | 4 | | 4 | | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | 3 | | 3 | | |
| 决策程序 | | | 5 | | 5 | | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | 2 | | 2 | | |
| 分配结果 | | | 6 | | 6 | | |
| 项目管理 | | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | 3 | | 3 | | |
| 到位时效 | | | 2 | | 2 | | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | 7 | | 7 | | |
| 财务管理 | | | 3 | | 3 | | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | 1 | | 1 | | |
| 管理制度 | | | 9 | | 9 | | |
| 项目绩效 | | 55 | | | 项目产出 | | | 15 | | 产出数量 | | | 5 | | 4 | | |
| 产出质量 | | | 4 | | 4 | | |
| 产出时效 | | | 3 | | 3 | | |
| 产出成本 | | | 3 | | 3 | | |
| 项目效益 | | | 40 | | 经济效益 | | | 8 | | 7 | | |
| 社会效益 | | | 8 | | 8 | | |
| 环境效益 | | | 8 | | 8 | | |
| 可持续影响 | | | 8 | | 8 | | |
| 服务对象满意度 | | | 8 | | 8 | | |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | 100 | | 98 | | |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | | |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | | | 签 字 | | |
| 邓传明 | | | 副局长 | | | | 海南省地方金融监督管理局 | | | | | | | |  | | |
| 王 东 | | | 副局长 | | | | 海南省地方金融监督管理局 | | | | | | | |  | | |
| 林继军 | | | 副主任 | | | | 海南省地方金融监督管理局 | | | | | | | |  | | |
| 廖增梁 | | | 处 长 | | | | 海南省地方金融监督管理局 | | | | | | | |  | | |
| 顾建中 | | | 主任科员 | | | | 海南省地方金融监督管理局 | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| …… | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件2-4

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

根据国家和省政府关于个人诚信体系建设有关文件精神，按照六届省政府第92次常务会议“个人信用信息系统由省政府金融办负责”的部署，省政府金融办(现海南省地方金融监督管理局)正在加紧开展海南省个人公共信用信息共享平台（一期）项目建设。该项目属全额财政拨款。

海南省个人公共信用信息共享平台（一期）项目依托国家、省人口信息资源库，借助海南省信息交换共享平台，按照先易后难，逐步推进的原则，依法归集政府部门、公用事业单位等在履职过程中形成的个人信用信息，建成个人信用基础数据库、重点职业人群信用专题库等，在此基础上研究探索个人信用分及其他应用场景。

（二）项目绩效目标

项目完成系统开发，上线试运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

按预算经费拨付，资金到账率100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目年度预算资金200万元，实际支付185.9万元，系因为项目建设招投标价格较预算金额减少，节省了部分支出。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

项目资金严格按规定办理，履行集体会商决策程序，严格执行用款手续。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目按股东履行招投标程序，选定承建单位和监理单位。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目按照规范的项目管理制度运行，监理单位建立周报制度，建设单位阶段性听取检查进展情况。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

省财政预算安排资金200万元，财政实际支出185.9万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目资金节约率为7.05%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按计划完成年度工作目标，项目上线试运行。

（2）项目完成质量

项目依托有国家及省市信用信息系统开发建设经验的承建单位，并多方考察调研，借鉴外省市建设经验，切实按照我省实际需求，开发旅游特色应用场景，项目完成质量较高。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

完成了预期目标，预期目标完成程度达100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施因应国家对社会信用体系建设的要求，对建立完善我省以信用为核心的行政管理体制有着重要的意义，并有助于建立信用社会，强化文明大行动成效，降低各类机构、个人之间的信息成本和交易成本，具有很强的社会效益和经济效益。

4.项目的可持续性分析

项目将在建成后不断归集完善数据，数据量的增加完善将进一步提升项目的应用价值，可持续性强。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

在项目实施过程中，我单位严格按照省有关项目管理规定执行，资金到位及时，使用得当。我单位明确了项目执行计划、绩效指标、时间节点等事项，项目任务按计划顺利推进，项目开展发挥了良好的社会和经济效益。项目综合评定结论为：优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议：加强对绩效评价工作的培训和指导。

七、其他需说明的问题

无