财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：      2018年度省应急平台运维项目

项目单位：        海南省应急管理办公室

主管部门：        海南省人民政府办公厅

评价时间：  2018 年 1月1日至 2018年 12月31日

组织方式：□财政部门    ☑主管部门   □项目单位

评价机构：☑中介机构   □专家组  □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省现代应急管理研究院

上报时间：2019年7月5日

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 应急指挥平台运维 | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% |
|  | 应急网站系统运维 | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% |
|  | 政府屏幕机房运维 | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% |
| 成效指标 | 运维满意度 | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% |
|  | 运维达成率 | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件2-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 海南省应急办 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省人民政府办公厅 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 海口市国兴大道9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 281.35 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 281.35 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 179.40 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 281.35 |  | 省财政 |  |  |  |  | 281.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 黄政强 | 高级工程师 |  |  |  | 海南省现代应急管理研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孙 冶 | 副研究员 |  |  |  | 海南省现代应急管理研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李 瀚 | 副院长 |  |  |  | 海南省现代应急管理研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据《海南省财政厅关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》文件要求，我院成立项目项目支出绩效评价小组，对业务专项经费项目进行了支出绩效评价，具体评价如下：

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 1.基本性质：业务专项经费所属常态项目。

- 2.用途：保障省应急指挥系统平稳运行。

- 3.主要内容：维护省应急指挥平台平稳运行。

- 4.项目设计范围：应急指挥大厅和应急值班系统会议系统维保、应急通信系统优化及维保、移动应急平台维保、视频会议图像接入计算机网络系统维保、应急综合应用系统维保。

（二）项目绩效目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

产出指标：应急指挥平台运维98%、应急网站系统运维99%、政府屏幕机房运维100%；

成效指标：运维满意度98%、运维达成率99%。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

专项经费281.35万元财政资金，无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

- 项目资金大多用在网络信息系统运维、专用通讯网租赁、业务委托、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等方面。

- 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

- 认真落实省财政厅关于财政资金使用管理办法，省应急管理办室实行厅务会研究决定制度、并严格按照省财政厅、厅财政管理办法步骤执行，经费支出均在厅务会上研究通过。大额经费需要拨付前报厅党组会议或厅主任办公会议研究讨论，同时形成会议纪要，严格按照程序执行。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

- 招投标情况：严格按照党政机关招标规范程序进行招标。

- 调整情况：无调整情况。

- 完成验收情况：按照合同规定，已完成最终验收。

- 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

- 为持续加强省应急办项目资金的规范化、科学化、系统化管理，同时完善的项目管理机制，进一步提高项目管理和实施成效。根据国家和海南省有关规定，省应急办主要通过提升项目管理制度的建设和加强日常监督检查两个方面进行管理。

- 项目管理制度建设：1.年度考核制度。年初制定各单位、部门工作考核目标，各项工作明确到人，以责任人、承办人、协助人、完成时限、完成情况、是否达标等作为年底考核成绩主要参考内容。2.月度协调制度。每月召开一次会议，研究各项工作进展情况，督促项目加快进程落实到位，确保资金支付到位，不出现拖沓、延误等情况。3.严格落实财务管理制度。坚持项目责任人与单位一支笔签单审批程序，严格管理项目资金的各项支出，确保资金用到实处，提高资金使用率。

- 日常检查监督：1.各部门、单位根据项目实际开展情况，召开部门月度总结会议，对照年初制定的工作任务清单检查本部门工作落实情况及进度；2.不定期到各相关单位检查项目具体落实情况、进度及下一步工作打算等；3.接受省政府办公厅、财政厅的监督检查。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目根据财政专项资金管理办法进行管理，严格按照省财政厅关于会议、调研、差旅等方面的费用标准支出，各项经费均在控制之内，未出现超出预算的情况。

- 项目成本（预算）节约情况

- 无。

- 2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

已完成2018年度应急指挥大厅、应急值班系统会议系统的维保和优化。

- （2）项目完成质量

- 高质量完成了所有工作，达到预期效果。

- 3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

较好地完成了应急指挥大厅、应急值班系统会议系统的优化和维保工作，大大提高了我厅对突发事件的应急处置效率。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 项目的实施：1）为政府应急管理提供有力的技术支撑作用，有效提高对突发事件的预防和应急准备、预警监测、应急处置和恢复重建及应急保障等能力；

- 2）为统一协调处置突发事件提供决策支持，有助全面履行职责，降低和减少公共突发事件造成的损失，具有良好的间接经济效益。

- 4.项目的可持续性分析

- 主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

- 该项目完成后，对我省突发事件应急管理工作奠定了良好的基础，提供了较高的技术保障，从而引出更多更有针对性的后续政策、加大相应资金的投入、成立相应专业组织机构及管理措施。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 无。

- 综合评价情况及评价结论

- 本项目2018年度实施过程中，从年初制定明确目标、年中开展年中工作总结与下半年计划进度汇报会到年末召开项目最终完成情况总结的收尾工作，严格实施省有关规定进行各项工作，确保资金到位，使用得当。

- 项目完成后，将以持续稳定的态势提高我省对突发事件的应急处置能力，使我省应急管理相关产业能够得到加速发展。

- 项目综合评价结果为优。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 主要经验及做法

- “点+线+面”相结合。增强海南省应急突发事件处置能力。我国应急产业起步较晚，学习国内外经验就是建立“点”，加强互通合作、宣传推行海南应急联动指挥体系即为“连成线”，将全省应急指挥联动平台与全国兄弟省市实现对接，即形成全国互通的“网络面”，稳扎稳打，一步一个脚印。

- 存在的问题和建议

- 目前我省的应急平台维稳运营建设方面仍处于初期阶段，各项设施不够先进，相应的整体性的政策和制度不够完善，整提停留在“点”的层面。

- 在学习国内外经验的同时应力求突破，解决需要实际应用的问题；除了应急指挥平台的维稳运营建设，也要加大力度，建设相关应急预警、处置维稳运营等系统；研究国内外相关管理法律法规，不断完善我省应急管理能力。

- 其他需说明的问题

- 无