附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价     完成结果评价

项目名称：信息系统运行维护

项目单位：海南省商务厅信息中心(原海南省海防与口岸办公室信息

中心)

主管部门：海南省商务厅

评价时间：2019年6月11日组织方式：□财政部门  □主管部门  项目单位

评价机构：□中价机构  □专家组    项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省商务厅信息中心(原海南省海 防与口岸办公室信息中心)

上报时间：2019年6月11日

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 租用网络运行线路 | 49 | 47（含）-51 | 43（含）-46 | 40（含）-45 | 40条以下 |
| 成效指标 | 网络宽带保障率 | 99% | ≧95% | 90%（含）-95% | 85%（含）-90% | 85%以下 |
|  | 网络运行故障率 | 1% | 5%以下 | 5%（含）-10% | 10%（含）-15% | 15%（含）以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省商务厅信息中心(原海南省海防与口岸办公室信息中心) |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 海南省商务厅 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘士广 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 65366010 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市龙舌坡429号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 589.5 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 589.5 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 588.06 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 589.5 |  | 省财政 |  |  |  | 589.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 | 目标内容 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 | 决策依据 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 | 分配办法 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 | 到位率 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 | 资金使用 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 组织机构 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 | 产出数量 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 | 经济效益 |  |  |  |  | 8 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 8 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  | 8 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 刘士广 |  | 主 任 |  |  |  | 省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周臣业 |  | 副主任 |  |  |  | 省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宋苗苗 |  | 科 长 |  |  |  | 省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王积俊 |  | 科 长 |  |  |  | 省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王忠建 |  | 科 长 |  |  |  | 省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴英龙 |  | 科 长 |  |  |  | 省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王鲁平 |  | 副科长 |  |  |  | 省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冯 钰 |  | 科 员 |  |  |  | 省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 元 |  | 科 员 |  |  |  | 省海防与口岸办信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况

海南省商务厅信息中心(原海南省海防与口岸办公室信息中心)于2012年1月19日正式批准设立，为原海南省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位，内设综合科、海防打私监管科、电子口岸监管科、邮轮游艇监管科4个科级机构。核定财政预算管理事业编制20名，主要职责：承担我省海防打私、口岸、游艇、离岛旅客购物系统信息化建设和网络管理、运行、维护，信息收集、分析、处理、上报和安全保密等工作。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1.项目基本性质

信息系统运行维护项目是属于信息系统运行维护保障的常态化项目。

2.项目用途

主要负责海南电子口岸“三个一”查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、中国（海南）国际贸易单一窗口、海南省跨境电子商务监管平台、海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统信息化建设和网络管理、运行、维护保障。

3.项目涉及范围

项目涉及海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统、海南电子口岸大通关系统、海南电子口岸“三个一”查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、海南省跨境电子商务监管平台、中国（海南）国际贸易“单一窗口”等信息化系统运行维护保障。

- （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

1、预期总目标

（1）前期目标：进行调研，从实际出发，做好经费的合理预算安排工作。

（2）中期目标：厉行节约，发挥资金使用过程最大效益；保证信息化系统的稳定，有效宣传口岸通关，提高口岸通关效率，保障海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统稳定运行，支持国际旅游岛建设。

（3）后期目标：按照财务管理制度，做好资金支出、合理计划安排进度工作。

2、阶段性目标：严格按照财务管理制度，充分利用财政有限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况

2018年，根据当年省财政预算安排，省财政厅下达我单位信息系统运行维护项目预算资金为589.5万元，资金拨付及时到位，保证了各项工作顺利开展。

- （二）项目资金使用情况分析

2018年信息系统运行维护项目预算资金为589.5万元，总支出588.06万元，全年完成指标99.76%。

- （三）项目资金管理情况分析

2012年1月，我单位正式批准成立，为原海南省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位，财务独立核算，已经建立完善相关财务管理制度，制订了《财务管理暂行办法》，并形成有效的支出制约机制：一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，涉及政府采购的按政府采购相关程序执行；三是合理设置岗位，明确相关职责权限，要求票据与印章分别由不同专人保管，确保不相容岗位相互分离；四是加强支出审批权限控制，明确支出审批权限和程序；五是项目工作实施专人负责制，通过制定专项工作计划和方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。

我单位严格执行年度预算，对专项资金的使用和管理，按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》（琼财预[2011]1606号）相关要求执行，严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。

- 三、项目组织实施情况

我单位设有绩效评价工作领导小组，共计9人，负责绩效评价的组织和实施，领导小组实施组长负责制。为做好2018年信息系统运行维护项目绩效管理工作，在原有的基础上，根据相关文件要求，制定方案、明确分工、落实责任，相互配合，提高工作效率，更规范和高效地开展2018年预算绩效管理工作。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

- 1.项目的经济性分析

- （1）项目成本（预算）控制情况

作为刚设立七年的新机构，为最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，对每一项经费都做到仔细斟酌，不断精减，对每一份合同，都进行多方询价，权衡再三，以最大限度的控制系统维护维修成本；在系统维护采取内部培训，不仅提高职工维护水平，也节省会议培训成本；在各业务系统升级维护上，采用原厂服务外包的方式，一方面充分利用他人的专长和经验，另一方面也从总体上控制成本，避免因自身经验不足而导致成本失控。

- （2）项目成本（预算）节约情况

我单位在信息系统维护工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行不断的压缩和精简，力戒形式主义和形象工程，坚持花小钱办大事。截止至2018年12月31日, 资金为589.5万元，总支出588.06万元，基本上达到了量入为出的要求。

- 2.项目的效率性分析

- （1）项目的实施进度

项目的实施进度均按建设项目计划节点或合同要求进度完成。

- （2）项目完成质量

海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统稳定运行，离岛旅客数据按合同约定定期发送，平台运维未发生一起由网络、系统、硬件引起的系统中断。

项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标.

- 3.项目的效益性分析

- （1）项目预期目标完成程度

1）在离岛免税工作上，对平台硬件设备、网路及整体运维环境优化升级，消除系统单点故障隐患，进一步提高平台可靠性和稳定性。

2）在境外游艇工作上，对海南省境外游艇管理信息系统及海南省出入境邮轮管理信息系统加强推广并完成维护工作。

3）在电子口岸工作上，保障海南电子口岸大通关系统、“三个一”系统、海南省跨境电子商务公共服务及监管平台正常运行，推广中国（海南）国际贸易单一窗口。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

海南离岛旅客免税购物系统公共服务平台系统实现“旅客一次离岛、两店购物”、免税余额可在任一家免税店一次性调剂使用和“网购”提货及监管方式等功能需要，全力保障三亚海棠湾免税店和海口美兰机场免税店顺畅运行。2018年，海南离岛免税商品销售额101亿元人民币，同比增长26%，购买旅客288万人次，同比增长20% 。带动了海南旅游产业快速增长，推进了国际旅游岛建设。

海南省境外游艇管理信息系统有利于各查验单位更便捷、直观地办理业务和对游艇实施监管，有利于船东、船代和码头公司等对境外游艇进行“一站式”预申报。

海南省出入境邮轮管理信息系统打造海南集邮轮网上业务办理、网上信息互动、港口现场管控等多功能为一体的邮轮服务监管平台。为全省邮轮相关企业、政府等单位提供一系列邮轮信息化服务，为出入境邮轮旅客通关提供智能化快速通关服务，并进一步强化对入境邮轮旅客的监管。项目的实施，全面提升了我省邮轮旅游行业的服务质量和服务水平。

电子口岸大通关系统可让企业通过互联网向相关行政管理机关申办进出口手续，减少了企业直接到政府部门办理业务的次数，节省了办事时间，提高了贸易效率，降低贸易成本。在为企业改善通关条件的同时保证了政府对企业的监管，为外源经济的可持续发展奠定了坚实的基础。

“三个一”系统为关检查验、放行提供指令对碰平台，实现港口一次查验、一次放行。推动优化通关作业流程，缩短作业时间，改进服务工作，减少企业手续和成本费用，提升港口运作效率，提高贸易便利化水平。提高了通关效率，促进经济贸易持续健康稳定发展。截至2018年底，海关通过“三个一”系统实现无纸化放行总计约315000单，提高了通关效率，促进经济贸易持续健康稳定发展。

中国（海南）国际贸易单一窗口使申报人可通过单一窗口标准版一点接入、一次性提交满足口岸管理和国际贸易相关部门要求的标准化单证和电子信息，实现共享数据信息、实施职能管理，优化通关业务流程。口岸管理及有关部门优化整合，共享通关信息、监管资源和政务信息。形成整体联动、集约高效、部门协同、一站办理、限时办结的口岸管理格局。2018年，为推广中国（海南）国际贸易单一窗口，开通了95198客服热线，7*24小时开展客服工作，为方便企业与客服人员交流，建立微信工作群和ＱＱ工作群，目前微信群已达人数上限（500人），通过现场指导，电话、远程沟通等方式解决企业使用“单一窗口”问题1000余次，提升企业使用“单一窗口”的积极性和熟练程度。截至2018年底，货物申报模块业务覆盖率100％，使用企业数118家，总单量63012单；运输工具申报模块业务覆盖率100％,使用企业数31家，总单量36768单;舱单申报模块使用企业数27家，其中空运舱单总单量13337单，水运舱单总单量4776单；许可证件申报模块使用企业数6家，总单量251单；原产地证申报模块使用企业21家，总单量3532单；税费支付模块使用企业79家，总单量5826单；企业资质模块使用企业105家，总单量292单。

海南省跨境电子商务公共服务及监管平台通过与海关、海口综保区等部门之间数据互通和共享等方式，以实现“管得住、管得好、通得快”的通关便利化目标，为企业提供跨境电商业务指引、备案、申报、查询和数据交换等功能。截止至2018年12月31日，平台已开通网购保税进口业务和直邮进口业务，在公服平台完成备案的企业有40余家，涵盖自营电商、第三方电商平台、外贸综合服务平台以及物流、金融等配套服务企业。累计订单13111票，累计销售额241.7万元，其中保税进口5218票，销售额52.7万元，直邮进口7893票，销售额189万元。2018年全年单量10879票，销售额231.2万元。

4.项目的可持续性分析

信息系统运行维护是一项有着重要意义，同时任务繁重的工作，这不但能提高我单位的业务技能，同时对加强信息系统运行维护保障力度也有着重要作用。

- 5.项目预算批复的绩效目标完成情况分析

该项目指标完成对比：

产出指标：租用网络运行线路绩效指标49条，实际租用50条。

成效指标：网络宽带保障率绩效指标99%，实际在2018年度达到100%；网络运行故障率绩效指标1%，实际在2018年度未出网络故障。

所有的绩效指标2018年度都已达到了设定的目标。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标未完成主要是压缩了项目工作会议费费用。2018年为了贯彻落实中央“八项规定”，坚持厉行节约，反对浪费行为，压缩了会议费开支。

- 五、综合评价情况及评价结论

我单位该项目总体被评为优。项目基本上实现了预期目标，项目实施完成后，保证了离岛免税、电子口岸、邮轮游艇信息系统稳定运行，为海南国际旅游岛建设保驾护航。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，分成每个季度，以便于更好的管理。

（二）项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。

- 七、其他需说明的问题

- 无情况说明。

海南省商务厅信息中心(原海南省海防与口岸办公室信息中心)

2019年6月11日