件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  省公共资源交易互联互通平台建设(三期)

项目单位：  海南省人民政府政务服务中心

主管部门：  海南省人民政府政务服务中心

评价时间：  2019年05月25日至2019年06月4日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省人民政府服务政务中心

上报时间：2019年6月4日

项目绩效目标表

项目名称：省公共资源交易互联互通平台建设(三期)

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 公共服务平台升级 | 1个身份互认，1个对接，升级2个 | 4个 | 3个 | 2个 | 1个 |
|  | 交易平台改造推广 | 升级4个系统 | 4个 | 3个 | 2个 | 0个 |
|  | 升级行政监督平台 | 新建2 个系统 | 2个 | 1个 | 1个 | 0个 |
| 成效指标 | 建立“阳光交易”市场，实现公共资源综合交易监管集约化、配置市场化、运作阳光化，从源头上预防和治理腐败 | 覆盖交易系统6个方面 | 6个 | 5个 | 4个 | 2个 |
| 效率指标 | 建成全省统一公共资源交易平台 | 100% | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据 项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郑锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65205066 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市五指山南路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1458.02 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 817.45 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 801.93 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 817.45 |  | 省财政 |  |  |  |  | 817.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 马万荣 |  | 副主任 |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 廖罗喜 |  | 处长 |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 陈清源 |  | 信息中心主任 |  |  |  | 省政务中心信息中心 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 赵强 |  | 主任科员 |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2019年 06 月 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 省公共资源交易互联互通平台（三期）项目

# 绩效评价报告

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

省人民政府政务中心受省人民政府委托和依法从事省级政府各职能部门行政许可和审批项目、省政府投资的建设项目和政府采购项目的统一受理、咨询服务、跨部门协调、督办监察等服务协调工作。具体职责范围为：

1、负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查，并报省政府确定、调整。统一受理、送达，并对审批（许可）项目运转情况进行协调、督办。

2、负责组织涉及多个部门审批（许可）事项的联合办理或确定一个责任部门牵头办理。

3、对政府投资的建设项目和政府采购招标投标实施监督并提供服务；负责重大投资项目的咨询服务。

4、受理公民、法人和其他组织对省政务中心管理的人员和相关政府部门违规违纪行为的投诉，并按有关规定协助相关部门依法办理。

5、受理下级部门和向未在中心派驻人员的部门就政务事项递交的申请，并按管理权限交由有关部门依法办理。

6、负责组织协调全省政务服务中心的工作，指导市、县政务服务中心的建设。

7、推进行政审批制度改革。

8、负责全省公共资源交易平台运作监督和公共资源电子化交易系统、远程监控系统等信息化建设工作；负责全省公共资源交易综合专家库建设；协助有关部门做好公共资源交易活动的监督检查和调查处理违法违规行为；承担海南省公共资源交易管理委员会日常工作。

9、办理省政府交办的其他工作。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

为贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发[2015]40号）、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发[2016]55号）部署，响应《关于印发<“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）>的通知》（发改法规〔2017〕357号）中“2018年，市场化、专业化、集约化的电子招标采购广泛应用，依托电子招标投标公共服务平台全面实现交易平台、监督平台以及其他信息平台的互联互通、资源共享和协同运行。”的要求，对已建设或部分建设的公共资源交易服务平台、交易平台及行政监督平台进行完善改造或加强，并把公共资源领域的医药医械交易纳入到公共资源互联互通，同时也要考虑到近年来公共资源政策变化快的具体情况。

建设内容：一、公共资源交易服务平台完善升级。对公共服务平台进行身份互认进行加强，确保海南省公共服务平台、交易平台的CA身份信息和国家公共资源交易平台数据互通及互认；同时，在数据互通上与中国招标投标公共服务平台进行数据交换对接，确保海南省公共资源交易信息有更多的公示渠道，并能够获取到更多的外部资源打下基础。通过增加非法定进场项目信息发布系统，扩大公共服务平台是市场主体的服务面；通过深化加强信用平台及大数据挖掘，为公共资源交易服务及领导决策提供更好的支撑。二、公共资源交易平台推广与创新。公共资源交易平台主要从平台完善并推广扩大应用、积极推进通过检测认证来响应《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》要求。同时，为保证海南省公共资源交易先进性，并结合《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）中“推进建筑产业现代化，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理”的要求，在各地纷纷对BIM招投标进行研究运用的大趋势下，积极响应加快BIM在招投标中的应用建设。除此之外，为了给市场主体提供更好的服务，可以适当对跨省远程评标进行适当的探索。根据海南省公共资源交易发展战略需求，按照统一规划，逐步推进的原则，特选定三沙市、儋州市、琼海市、东方市、澄迈县、定安县、陵水县、保亭县8个符合联网子平台建设要求的市县，在省级平台的基础模式上，按照市县公共资源交易特点定制化开发每个市县的交易平台作为全新得而联网子平台进行部署，其他市县待市县发展建设成熟在进行分批部署。三、行政监督平台完善改造。根据《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》中“全面实现交易平台、监督平台以及其他信息平台的互联互通、资源共享和协同运行”的要求，现有建设的行政监督平台还需要在与各行业主管部门见进行监督数据交换，实现“全面协同运行”，并建立统一的履约评价系统，为公共资源交易情况进行跟踪监督。四、医药医械系统改造与数据应用。根据国家发展改革委员《公共资源交易平台系统评价考核办法（试行）》的要求，各省公共资源交易数据应当上报国家公共资源交易平台，并对上报数据的及时性、质量进行考核排名。其中，医药采购也属于公共资源交易上报数据范围。海南省医药医械采购系统是多年前建设，有必要进行改造并对数据进行收集上传到公共服务平台。通过医药采购数据的加入，可以大幅度提高海南省公共资源交易数据的全国排名。五、网上商城升级改造及市县互联互通。海南省政府采购网上商城市县互联互通包括两大部分功能模块：网上商城升级改造实现全省共享互联和增加采购价格监测服务模块。全省共享互联互通是在省政府采购网上商城的基础上分别与20个市县的财政系统分别对接，实现20市县采购人通过GFMIS系统登录省政府采购网上商城采购，并对采购人对分别进行培训；增加的价格监测服务模块是网上商城为了保证商城商品价格不高于电商官网的价格，且不是电商专供海南的提供的商品和服务；同时确保海南省采购人的采购价格不高于全国平均水平而为海南省及20市县的采购提供价格保障的功能模块，本模块是专门针对网上商城和电商的特点有针对性的提供的保障措施。价格监测服务既包括与网上商城对接接口的服务，还包括定期提供监测报告和根据需要不定期专题报告服务。价格监测是在标准商品库的基础上采集全国多个地方政府采购商城、协议供货和竞价结果成交价格、电商官网的价格及部分品牌代理商的官网指导价格，通过合理的数学模型计算商品的市场合理价格，以此价格为参照，供应商商品价格参照价格允许的一定范围内的商品可以上架销售，否则商品无法上架，从而最大限度地保障采购人放心采购，监管机构安心监管。

（三）项目绩效目标

1.加强公共资源建设总体规划，注重省、市、县三级互通，有序推进公共资源平台省市县的建设水平同步提高；

2.省上要制定公共资源交易平台资源整合方案，加强对市县工作的统筹和指导。根据实际需要，整合建立统一规范的公共资源交易管理系统。鼓励整合建立跨省市辖区的区域性公共资源交易平台。将有关公共服务信息和监管系统连接并交换信息，纳入统一的公共资源交易平台。

3.统一制度规范体系

研究制定我省统一的公共资源交易平台运行和服务指导性标准。根据工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让竞争性交易、国有产权交易、政府采购、排污权等法律法规和交易特点，制定发布我省分类统一的交易流程和标准规范，统一注册登记、信息发布、专家抽取、专家评审、竞价交易、评标公示、结果公告等，推进专业交易流程标准化。通过交易平台的通过检测认证，把制度化落实为具体化，带动全省公共资源交易体系的规范化发展。

4.推进信息公开共享

加强公共资源交易信息系统建设的规划指导，建立健全信息公开制度和集中共享机制，研究制定统一的信息共享标准体系。大力推进公共资源交易电子化，鼓励电子交易系统向市场化、专业化、集约化发展，逐步从有形市场交易到电子化无形交易，实现公共资源交易全流程电子化。通过整合连接各分类、分专业电子化交易信息服务系统，建立统一的电子化交易信息服务系统，实现招标采购公告、资格审查、变更信息、更正公告、中标公示、成交信息等公共资源交易全过程信息公开。加强国家、省、市信息服务系统的互联互通，并与电子政务公共基础设施有机衔接，实现交易和监管信息数据交换和集中共享。加快建立共享市场信息数据库和验证互认机制。市场主体在国内其他地方注册的，通过国家公共资源交易平台或国家招投标公共服务平台进行信息共享互认，在海南省无需重复登记和备案；同样市场主体已在省级电子公共资源交易信息服务系统登记注册的信息，本行政区域内各有关行政监督部门和公共资源交易平台不得要求企业重复登记、备案和验证。

5.完善监管体制机制

严格按法定权限加强监管。发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、水利、商务等部门要按照规定职责分工，加强对招标投标活动的监督。财政部门要依法履行对政府采购活动的监督管理职责。国土资源行政主管部门负责对土地使用权和矿业权出让活动依法进行监管。国有资产监督管理机构要加强对企业国有资产产权交易的监督管理。审计部门和价格主管部门加强对公共资源交易平台收费情况的审计监督和价格监督检查。行政监察部门按照法定职责，对行政监督或主管部门、公共资源交易平台以及工作人员履行职责实施监督，依法查处违规违纪行为。结合实际，探索推进公共资源交易综合监督执法。创新和转变监督方式，加快建设电子化行政监督系统，通过与各级公共资源交易信息服务系统连接，实现对交易活动的依法实时监督和自动预警。加强市场信用体系的建设及应用推广。依托国家级海南省的信用联动，加强交易双方的履约互评，推进公共资源交易领域信用应用，并逐步健全守信激励和失信惩戒联动机制。

6.推进行业自律和社会监督

健全交易操作技术和管理标准体系建设，建立公共资源交易服务机构和从业人员的行业自律机制。探索推进公共资源交易纠纷的行业自律和专家协调解决机制建设。要加强对公共资源交易平台的考核评价，建立市场主体以及第三方参与的社会评价机制，促进平台不断改进服务质量。完善公共资源交易平台服务投诉举报处理机制，开辟网上投诉举报电话或渠道，依法处理有关平台违法违规行为。

海南省公共资源交易系统三期项目，主要立足于完善和加强全省统一的公共资源交易公共服务平台（简称公共服务平台）和公共资源交易行政监督平台（简称行政监督平台），同时着力于交易平台的改进与推广。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。该项目概算总投资为1458.02万元，根据项目建设需要，2018年度该项目实际申请项目资金817.45万元，项目资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。2018年度省公共交易平台（三期）项目资金实际使用801.93万元，具体情况为：1、省公共资源交易互联互通平台（二期）系统研发费用746.91万元。2、省公共资源交易互联互通平台（三期）项目设计编制费35万元。3、省公共资源交易互联互通平台（三期）项目监理费20.02万元。项目已经初验，根据省工信厅关于信息化项目建设相关规定，待项目终验后支付项目尾款及项目监理费。

（三）项目资金管理情况分析。2018年省公共资源交易互联互通平台（三期）项目建设所有资金实行专款专用。项目资金结余15.52万元财政收回平衡预算，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析。该项目年初预算批复后，中心党组高度重视，安排公共资源交易市场监督处、信息中心、省公共资源交易中心及相关的处室对项目进行招投标，并根据投标结果组织项目实施，该项目在2018年底已完成当年的建设任务。

- （二）项目管理情况分析。该项目由省政务中心信息化管理办公室专人负责，对整个项目进行统筹安排和组织实施，项目已按建设要求管理到位，没有出现项目建设滞后、项目质量等相关问题。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

海南省公共资源交易平台项目建设与电子政务工程建设、社会经济活动有着密切的关系。

项目虽无直接经济效益，但构建公共资源交易综合平台，强化公共资源交易市场监管，规范公共资源交易市场行为，形成了开、公平、公正和竞争的市场秩序，建立“阳光交易”市场，实现公共资源综合交易监管集约化、配置市场化、运作阳光化，从源头上预防和治理腐败。间接减少了政府财政支出，具有一定经济效益。

- 2. 项目的效率性分析。

按照该项目任务及工作计划要求，截止到2018年12月31日，该项目已完成了当年任务98.11%，项目的效率性很高。

- 3. 项目的效益性分析。

项目的社会效益明显。建设公共资源交易中心，加强公共资源交易市场监管，让权力在阳光下运行，是行政管理体制的创新之举，是优化发展环境的必由之路，是从源头预防腐败的治本之策。一是有利于塑造政府形象。发展地方经济，第一抓手是招商引资，前提条件是优化发展环境。建设公共资源交易中心，就是要把优化发展环境工作，从过去单一的优惠政策、减免税费、降低土地价格等手段中解脱出来，逐步向转变政府职能、提高服务效率、提高政策透明度等综合环境建设过渡，便于以更优的运行机制和更低的运行成本，全方位吸收外来资金、技术、市场、人才等要素聚集，推动开放型经济发展。在目前分散管理的体制下，各部门在履行职责过程中存在着各自为政、互不通气等现象，既形不成合力，又影响政府形象。改革现行管理与监督体制，建立统一管理与监督机构，有利于创新监管机制，聚合各家力量，加大协调力度，形成统一指导、协调，有关部门依法履行行政监督职责的公共资源交易监管体系。二是有利于推进改革创新。建设公共资源交易中心，是行政管理体制创新行为，是贯彻十八大精神探索建立大部门体制的积极尝试。把原来分散于多个部门，管办不分的各类招标、投标等交易活动归并起来，改变以往公共资源交易过程中，监管部门多、行政成本高、公开透明差等不规范问题。切实把政府的管事职能，转变到主要为市场主体服务、加强市场监管和创造良好市场环境上来，加快形成行为规范、运转协调、公开透明、廉洁高效的行政管理服务。三是有利于加快经济发展。要实现加快发展，就必须使现有的资源、政策等发展要素得到充分的发挥。建设公共资源交易中心，充分发挥市场机制的竞争与激励作用，让市场在公共资源配置过程中拥有“话语权”，提高土地、资金、固定资产等发展要素的利用效率，实现资源的优化配置、保值增值和公共资源效益最大化，为加快发展提供强大动力和机制保障。四是有利于保护干部健康成长。公共资源交易领域，特别是工程建设领域，一直是腐败的易发、多发领域。建立统一管理与监督机构，能够实现立项授予权、工程发包权和监督执法权的分离，有利于加大查处力度，从源头上预防和治理腐败；实现权力运行安全，资金使用安全，项目建设安全和干部成长安全的廉政目标。

- 4. 项目的可持续性分析。

该项目完成后，符合海南全省政务服务管理发展的现状。所提出的建设内容紧紧围绕总体目标，项目建设方案科学可行。项目估算科学可靠，具备实施的基础条件和较强的可操作性。

- 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

- 该项目总投资1458.02万元，2018年度财政预算安排817.45万元，支出801.93万元，占2018年度指标的98.11%，占该项目总指标的55.01%，该项目的所有绩效指标完成55.01%符合建设任务要求。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 根据《海南省财政厅关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》要求，按照财政支出绩效评价实施意见的绩效评价办法，通过省政务中心组织绩效评价工作组，对项目任务书和绩效指标完成情况进行了自评，经项目组成员讨论形成了项目绩效自评报告，并将该项目评定为优秀。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

- 1、省公共资源交易互联互通平台（三期）项目建设严格按照项目管理制度及中心财务管理规定相关制度组织实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范有序。

- 2、按照项目建设相关要求，省公共资源交易互联互通平台（三期）项目达到了政府采购公开招标，中心根据政府采购公开招标的相关规定组织了项目的招投标。

- 3、项目在组织实施过程中，中心安排公共资源交易市场监督处负责项目的监督、跟踪，定期或不定期对项目进度分析，做到心中有数，确保项目能按时完成。

- （二）存在的问题的建议

- 该项目经省人大会议批复后，省财政厅下拨预算，每年省人大会议都是在2、3月份召开，省财政下拨预算一般都在3月份左右，导致项目开展比较滞后，特别是一次性项目，到了年底项目支出进度慢。

- 建议财政可根据部门编制预算的二上数提前下拨，等省人大批复后再调整，这样避免了预算支出进度滞后。