财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称： 行政审批扩展服务平台

项目单位： 海南省人民政府政务服务中心

主管部门： 海南省人民政府政务服务中心

评价时间： 2019年05月25日至2018年06月4日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省人民政府政务服务中心

上报时间：2019年6月4日

项目绩效目标表

项目名称：行政审批扩展服务平台

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 网上政务审批平台触摸平台 | 2个 | 2个 | 1个 | 0个 | 0个 |
|  | 政务智能互动云平台 | 覆盖全省19个市县 | 19个 | 18个 | 17个 | 16个 |
|  | 中介服务管理评价考核系统 | 4个 | 4个 | 3个 | 2个 | 1个 |
| 成效指标 | 清理不适用的准入门槛、分类成立中介机构库 | “下放”技术性服务到中介机构 | 100% | 90% | 80% | 70% |
|  | 源头治腐完善机构，坚决消除“灰色地带” | 建立“黑名单”制度，进入名单企业、个人终身不得从事该行业 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| 效率指标 | 实现“一门式”“一网式”“一号式服务” | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% |
|  | 完善所有网上审批系统 | 3个 | 3个 | 2个 | 1个 | 0个 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 郑锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65205066 |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海南省海口市五指山南路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 2318 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 2232.05 |  | 实际使用情况（万元） |  |  | 2232.05 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 2232.05 |  | 省财政 |  |  |  |  | 2232.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |
| 马万荣 |  |  | 副主任 |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 廖罗喜 |  |  | 处长 |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 陈清源 |  |  | 信息中心主任 |  |  |  | 信息中心 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 赵强 |  |  | 报账会计 |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2018年06月4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 行政审批扩展服务平台项目绩效评价报告

- 项目概况

（一）项目单位基本情况。

省人民政府政务中心受省人民政府委托和依法从事省级政府各职能部门行政许可和审批项目、省政府投资的建设项目和政府采购项目的统一受理、咨询服务、跨部门协调、督办监察等服务协调工作。具体职责范围为：

1、负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查，并报省政府确定、调整。统一受理、送达，并对审批（许可）项目运转情况进行协调、督办。

2、负责组织涉及多个部门审批（许可）事项的联合办理或确定一个责任部门牵头办理。

3、对政府投资的建设项目和政府采购招标投标实施监督并提供服务；负责重大投资项目的咨询服务。

4、受理公民、法人和其他组织对省政务中心管理的人员和相关政府部门违规违纪行为的投诉，并按有关规定协助相关部门依法办理。

5、受理下级部门和向未在中心派驻人员的部门就政务事项递交的申请，并按管理权限交由有关部门依法办理。

6、负责组织协调全省政务服务中心的工作，指导市、县政务服务中心的建设。

7、推进行政审批制度改革。

8、负责全省公共资源交易平台运作监督和公共资源电子化交易系统、远程监控系统等信息化建设工作；负责全省公共资源交易综合专家库建设；协助有关部门做好公共资源交易活动的监督检查和调查处理违法违规行为；承担海南省公共资源交易管理委员会日常工作。

9、办理省政府交办的其他工作。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

海南省行政审批扩展服务平台项目的总体目标是在行政审批信息化建设已有成果基础上，总结差距和不足，继续升级完善网上审批大厅、行政审批系统、电子证照库等已有内容，推动无纸化审批和政务服务免证申办，推动公共资源交易招投标电子化，并根据国务院“放管服”和“互联网+政务服务”要求，充分借力新技术、新思维，扩展服务渠道，延展服务内容，加强政务服务和中介服务的评价与考核，提升政务服务质量和服务效率；搭建政务智能互动云平台、多方式登陆用户管理系统、客户服务数据分析系统、数据开放平台等，为社会公众和企业提供更加便捷、智能、个性化的智慧政务服务，提供公众的用户体验，从而真正实现“一门式”“一网式”“一号式”政务服务的建设目标，全面提升海南省政务服务品牌能力。

提升全省政务服务应用能力，扩展网上审批服务渠道，将服务延伸至触摸屏和智能终端，提升社会公众的用户体验，同时加强政务服务审批业务的评价与改进，通过打造灵活、互动式的在线评价与全面、智能的内部考评，持续提升政务服务能力，优化政务办事水平，进而打造更加高效、智能的政务服务，全面提升海南省政务服务品牌能力。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

行政审批扩展服务平台项目，概算总投资为2318万元。2017年度省财政厅根据存量资金调剂安排1032万元，2018年度财政下拨预算指标1200.05万元，该项目共下拨指标2232.05万元，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2018年12月31日，行政审批扩展服务平台项目资金支出2232.05万元，主要用于行政审批扩展服务平台项目编制费用38.96万元、行政审批扩展服务平台项目系统开发费用2142.29万元、行政审批扩展服务平台项目监理费用50.8万元。

（三）项目资金管理情况分析分析。

行政审批扩展服务平台项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析。

行政审批扩展服务平台项目属于信息化一次项目，因资金未全部到位，根据省财政厅相关规定，资金未全部到位无法在财政GFMS系统录入政府采购申请，单位通过特殊事项审批程序报省财政厅行政处、政府采购处审批后，组织招投标，所有实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

- （二）项目管理情况分析。

项目通过特殊事项审批招标完成，由中心与中标企业签订系统研发合同，再由中心下属单位信息中心全程负责项目的质量、建设内容及跟踪项目进度，确保项目保质保量按时完成。项目的管理及项目进度款的支付都严格按照省政务中心机关管理制度执行。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

基于海南省统一政务服务应用的建设，加强政务服务，在服务模式突破了时间、空间和部门间分隔的制约，缩短了项目审批时间，解决以往一个审批事项要奔走数个部门、花很长时间才能办结的问题，降低了社会公众的办事成本。

本项目预算投资2318万元,2017年省财政厅根据财力安排该项目1032万元，2018年财政下拨预算指标1200.05万元，项目经省工信厅审核后，又经省财政厅评审中心审核，再由单位根据报送省财政厅审批的特殊事项审批表组织招投标，通过多部门的审核把关，有效的控制了项目的成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。

该项目总概算为2318万元，通过招投标，该项目中标金额为2225.48万元，节约财政资金92.52万元。

- （二）项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

该项目2018年度省财政批复预算为1200.05万元，2018年底支出为1200.05万元，全部支出完毕。

（2）项目完成质量。

该项目2018年度预算1200.05万元占项目总预算的55%左右，2018年度已全部完成了该项目，没有出现质量及项目进度滞后的现象。

（三）项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目2018年度预期目标已完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过本项目建设，能够带来的经济和社会效益主要体现在以下方面：

1. 转变行政管理模式，树立服务型政府形象

行政审批借助先进的技术创新审批服务方式，提高了工作效率，为公众提供了一种延伸式的、个性化的、互动式的服务，树立了现代的、高效的、为民办事的政府形象。优化的行政审批流程，实现行政管理信息化、网络化建设的需要，并使政府工作更加透明化、制度化，对促进政府公共服务体系建设，提高行政效能起到重要的推动作用。

2. 推进服务方式的创新，提高行政办公效能

通过本项目建设，实现政务服务应用的创新，为社会公众办理业务提供快捷、方便的渠道，为业务办理人员提供随时随地的业务办工能力，有助于推动审批流程优化、减少审批环节、节省审批时间。

（四）项目的可持续性分析。

该项目的建设具有显著的社会效益，项目建设的目标是通过完善已建的行政审批信息化系统，扩展审批服务方式和服务内容，为社会公众和企业提供更加高效、便捷、智能的政务服务。

项目主要内容包括用户服务满意度、在线互动提升率、网上咨询率、证照服务使用率、中介服务在线办理量、数据开放下载量、数据开放调用量、审批效率等。社会公众和企业通过网上审批大厅办事比例提升（大厅办事比例下降）、审批时间压缩、在线智能互动提问增多、投诉率下降，申办中调用基础信息和证照信息频次增多等，都是本项目建设的直接效果。

（五）项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

该项目2018年度财政批复预算占项目总预算的55%，2017年底已完成该项目所有指标的45%，达到了预期设定的目标。               五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了企业和办事群众，经评价小组综合分析，项目平均分为99分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

树立“一切围绕项目、一切为了项目、一切服务项目”理念，落实首问首办负责制、服务承诺制，建立项目审批“绿色通道”、全流程跟踪、督办台账，服务态度和成效纳入每月绩效考核。全力跟踪做好省重点项目审批和项目招投标服务保障工作,弘扬“马上就办”精神，对省重点项目即来即办，确保审批时限不超过3个工作日，公共资源交易受理在1天内完成，项目交易公告期满即开标，一天不耽误，助推省重点投资项目加快落地建设。

推行“一张审批网”到村和多系统对接数据共享。全省19个市县（除三沙市外）已实现省、市县、乡镇（街道）和村（居）委会“一张审批网”100%全覆盖，3028个村（居）全部建成便民服务站，其中3024个使用“一张审批网”，占99.9%。

推进电子证照库和政务诚信建设。完成省级电子证照（批文类）目录梳理工作，印发了第一批、第二批电子证照库证照目录、电子证照库技术标准规范。目前，已录入30个省级单位，24个市县单位，381种证照模板，62万余份历史数据。