财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称： 海南省政务服务应用平台“不见面审批”实施推广

项目单位： 海南省人民政府政务服务中心

主管部门： 海南省人民政府政务服务中心

评价时间： 2020年05月16日至2020年5月24日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省人民政府政务服务中心

上报时间：2020年5月26日

项目绩效目标表

项目名称：海南省政务服务应用平台“不见面审批”实施推广

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 参加培训人数 | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 |
|  | 培训时间 | 300 | 300 | 250 | 200 | 150 |
| 效益指标 | 行政审批工作人员 | 会使用“一张网审批”实现“不见面审批”等功能 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
|  | 政务服务“不见面审批”事项占比 | 第一批：2017年底实现30%以上的政务服务事项“不见面审批”；第二批：2018年6月底实现70%以上的政务服务事项“不见面审批”；第三批：2018年底实现80%以上的政务服务事项“不见面审批”， 原则上办件量点总办件量的80% | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据 项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 郑锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海南省海口市五指山南路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 261.10 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 261.10 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 130.55 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 261.10 |  | 省财政 |  |  |  |  | 261.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.50 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 马万荣 |  |  | 副主任 |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  |  | 92.50 |  |  |  |  |  |  |
| 廖罗喜 |  |  | 处长 |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  |  | 92.50 |  |  |  |  |  |  |
| 冯丽 |  |  | 报账会计 |  |  |  | 省政务中心 |  |  |  |  |  | 92.50 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2020年05月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 海南省政务服务应用平台“不见面审批”实施推广项目绩效评价报告

- 项目概况

（一）项目单位基本情况。

省人民政府政务中心受省人民政府委托和依法从事省级政府各职能部门行政许可和审批项目、省政府投资的建设项目和政府采购项目的统一受理、咨询服务、跨部门协调、督办监察等服务协调工作。具体职责范围为：

1.负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查，并报省政府确定、调整。统一受理、送达，并对审批（许可）项目运转情况进行协调、督办。

2.负责组织涉及多个部门审批（许可）事项的联合办理或确定一个责任部门牵头办理。

3.对政府投资的建设项目和政府采购招标投标实施监督并提供服务；负责重大投资项目的咨询服务。

4.受理公民、法人和其他组织对省政务中心管理的人员和相关政府部门违规违纪行为的投诉，并按有关规定协助相关部门依法办理。

5.受理下级部门和向未在中心派驻人员的部门就政务事项递交的申请，并按管理权限交由有关部门依法办理。

6.负责组织协调全省政务服务中心的工作，指导市、县政务服务中心的建设。

7.推进行政审批制度改革。

8.负责全省公共资源交易平台运作监督和公共资源电子化交易系统、远程监控系统等信息化建设工作；负责全省公共资源交易综合专家库建设；协助有关部门做好公共资源交易活动的监督检查和调查处理违法违规行为；承担海南省公共资源交易管理委员会日常工作。

9.办理省政府交办的其他工作。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目为一次性项目，总体建设目标是为了进一步深化“放管服”改革，提高政府服务效率和透明度，方便企业和群众办事创业，激发市场活力和社会创造力，根据《海南省第七次党代会报告》、琼府【2017】81号文件精神要求， 2017年12月底前，全省各级政务服务部门的政务服务事项全流程互联网“不见面审批”将达到30%，2018年6月底前，实现70%的政务服务事项“不见面审批”，2018年12月底前，实现80%的审批服务事项“不见面审批”。

全省各级政务服务部门将全面梳理全流程互联网“不见面审批”事项，按照“网上注册、网上申请、网上审核、网上办结、在线支付、网上评价、网上反馈、快递送达”的“全程网办”模式，成熟一批、公布一批；打造全省互联互通、资源互认的一体化全流程互联网“不见面审批”政务服务平台，打通数据壁垒，实现各部门、各层级数据信息互联互通，政务信息资源共享互认，推动服务事项跨地区、跨层级、跨部门办理，逐步形成“全国通办”。该项目的推广培训范围：省政府直属有关单位包括承担行政职能的事业单位，各市、县、自治县人民政府（除三沙市外）及其部门、承担行政职能的事业单位，乡镇（区）人民政府。本次培训的单位共计893个，其中省级34个，市县级660个，乡镇199个。

- 项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

2019年海南省政务服务应用平台“不见面审批”实施推广项目概算总投资为261.10万元，分两年进行，项目资金按照年度工作计划拨付。其中，2018年度该项目申请项目资金为130.55万元；2019年项目资金为130.55万元。

（二）项目资金使用情况分析。

2018年度海南省政务服务应用平台“不见面审批”实施推广项目资金实际使用130.55万元为该项目的合同进度款。

2019年海南省政务服务应用平台“不见面审批”实施推广项目因结合改革实际需要，广泛征求各市县需求导致项目结转至2020年3月前完成。

（三）项目资金管理情况分析。海南省政务服务应用平台“不见面审批”实施推广项目建设所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析。该项目是2018年的跨年延续项目，当年初预算批复后，中心党组高度重视，安排审改处、公共资源交易市场监督处、信息中心、省公共资源交易中心及相关的处室对项目进行招投标，并根据投标结果组织项目实施。

- （二）项目管理情况分析。该项目由省政务中心审改处专人负责，对整个项目进行统筹安排和组织实施，项目已按建设要求管理到位，没有出现项目质量等相关问题。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

基于海南省统一政务服务应用的建设，加强政务服务，在服务模式突破了时间、空间和部门间分隔的制约，缩短了项目审批时间，解决以往一个审批事项要奔走数个部门、花很长时间才能办结的问题，降低了社会公众的办事成本。

全流程互联网“不见面审批”改革推进政府职能转变、提升了省政府部门服务意识，提高政府办事效率的同时也解决办事群众“办事难、多跑腿”的社会病态问题。

- 2. 项目的效率性分析。

按照该项目任务及工作计划要求，截止到2019年12月31日，因改革工作需要，广泛征求各市县需求导致项目滞后。

- 3. 项目的效益性分析。

转变行政管理模式，树立服务型政府形象。推行全流程互联网“不见面审批”，优化审批服务流程，创新服务方式，运用“互联网+政务服务”和大数据的技术方法，提高了工作效率，为公众提供了一种延伸式的、个性化的、互动式的服务，树立了现代的、高效的、为民办事的政府形象。优化的行政审批流程，实现行政管理信息化、网络化建设的需要，并使政府工作更加透明化、制度化，对促进政府公共服务体系建设，提高行政效能起到重要的推动作用。

推进服务方式的创新，提高行政办公效能。通过本项目建设，实现政务服务应用的创新，为社会公众办理业务提供快捷、方便的渠道，降低制度性和技术性交易成本，使企业和群众对改革获得感明显增强、政府办事效率明显提升、发展环境明显改善，不断增强经济社会发展活力。

4. 项目的可持续性分析。

该项目完成后，符合海南全省政务服务管理发展的现状。所提出的建设内容紧紧围绕总体目标，项目建设方案科学可行。项目估算科学可靠，具备实施的基础条件和较强的可操作性。

- 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

该项目总投资261.10万元，2018年度财政预算安排130.55万元，支出130.55万元，占该项目总指标的100%。2019年度财政预算安排130.55万元，因广泛征求各市县需求导致项目进度滞后，当年未支出。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 根据《海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》要求，按照财政支出绩效评价实施意见的绩效评价办法，通过省政务中心组织绩效评价工作组，对项目任务书和绩效指标完成情况进行了自评，经项目组成员讨论一致认为该项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，达到了预定的目标，并将该项目评定为优秀。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

- 1.海南省政务服务应用平台“不见面审批”实施推广项目建设严格按照项目管理制度及中心财务管理规定相关制度组织实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范有序。

- 2.按照项目建设相关要求，海南省政务服务应用平台“不见面审批”实施推广项目达到了政府采购公开招标，中心根据政府采购公开招标的相关规定组织了项目的招投标。

- 3.项目在组织实施过程中，中心安排审改处和公共资源交易市场监督处负责项目的监督、跟踪，定期或不定期对项目进度分析，做到心中有数，确保项目能按时完成。

- （二）存在的问题的建议

- 该项目属一次性项目，项目在实施过程中广泛征求各市县需求导致项目进度滞后。

建议项目在立项时多方征求相关部门意见和建议，争取在立项后按项目进度稳步推进，避免造成项目进度滞后。